*Утверждено*

*Приказом АО «Саханефтегазсбыт»*

*от "17" февраля 2023 г. № Закуп - 702*

**И З В Е Щ Е Н И Е**

**о проведении состязательной закупки в электронной форме**

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Саханефтегазсбыт», утвержденным Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» согласно протоколу от 31.03.2022г. № 3-22, акционерное общество «Саханефтегазсбыт» извещает о проведении состязательной закупки и приглашает к участию только лиц, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование способа закупки** | Состязательная закупка в электронной форме |
| **Наименование заказчика** | Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» |
| **Место нахождения заказчика** | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| **Почтовый адрес заказчика** | 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. |
| **Адрес электронной почты, контактное лицо и**  **номер контактного телефона, факс заказчика** | [torgi.sngs@mail.ru](mailto:torgi.sngs@mail.ru)  Поляничко Виктор Викторович –7914272-97-45, доб. 2272  Кучеров Михаил Дмитриевич – 79142729764, доб. 2393 |
| **Предмет договора** | Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности Объектов: технических сооружений (РВС, РГС, ТТП) и технических устройств филиалов АО «Саханефтегазсбыт», расположенных на территории, не относящейся к Арктической зоне РС(Я) в 2023 году |
| **Перечень объектов, адреса места проведения работ, сроки начала проведения работ ЭПБ** | **Лот №1:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Месторасположение Объектов** | **Класс опасности ОПО** | **Тип, объем, длина Объектов ЭПБ** | **Кол. в ед. длина в км.** | **Ориентировочная дата освобождения РВС для проведения ЭПБ.** | **Цена без НДС, руб.**  **за ед./км.** | **Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС, руб.** | | Филиал «Ленская нефтебаза», РС(Я), Ленский улус, г. Ленск, ул. Победы 82 | II | РВС-5000 | 10 | **1 этап.**  Все РВС – май-апрель 2023  **2 этап.**  Выезд для осмотра - осуществляется в отношении отремонтированных РВС, по мере их готовности. | **213 416.00** | **2 134 160,00** | | РВС-3000 | 1 | **186 272.25** | **186 272.25** | | РВС-2000 | 11 | **173 764.25** | **1 911 406,75** | | Эстакада налива (2 стояка) | 1 | **142 052.50** | **142 052.50** | | Итого Лот №1 | | | | | | **4 373 891,50** |   **Лот №2:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Месторасположение Объектов** | **Класс опасности ОПО** | **Тип, объем, длина Объектов ЭПБ** | **Кол. в ед. длина в км.** | **Ориентировочная дата освобождения РВС для проведения ЭПБ.** | **Цена без НДС, руб.**  **за ед./км.** | **Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС, руб.** | | «Нюрбинская нефтебаза», РС(Я), Нюрбинский улус, г. Нюрба, с. Антоновка, мкр. Нефтебаза | II | РВС-3000 | 1 | **1 этап.**  Все РВС – 01.06.2023  **2 этап.**  Выезд для осмотра - осуществляется в отношении отремонтированных РВС, по мере их готовности. | **186 272.25** | **186 272.25** | | РВС-2000 | 1 |  |  | | РВС-1000 | 2 | **173 764.25** | **173 764.25** | | Сунтарский нефтесклад «Нюрбинская нефтебаза», РС(Я), Сунтарский улус, Село Сунтар, ул.Вилюйская, дом. | III | РВС-700 | 3 | **153 024.25** | **306 048,50** | | Итого Лот №2 | | | | | | **1 088 838,25** |   **Лот №3:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Месторасположение Объектов** | **Класс опасности ОПО** | **Тип, объем, длина Объектов ЭПБ** | **Кол. в ед. длина в км.** | **Ориентировочная дата освобождения РВС для проведения ЭПБ.** | **Цена без НДС, руб.**  **за ед./км.** | **Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС, руб.** | | Филиал «Олекминская нефтебаза», РС(Я), Олекминский улус, г. Олекминск, Нефтебаза | II | РВС-2000 | 2 | **1 этап.**  Все РВС – 01.06.2023  **2 этап.** Выезд для осмотра - осуществляется в отношении отремонтированных РВС, по мере их готовности. | **173 764.25** | **347 528,50** | | Итого Лот №3 | | | | | | **347 528,50** |   **Лот №4:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Месторасположение Объектов** | **Класс опасности ОПО** | **Тип, объем, длина Объектов ЭПБ** | **Кол. в ед. длина в км.** | **Ориентировочная дата освобождения РВС для проведения ЭПБ.** | **Цена без НДС, руб.**  **за ед./км.** | **Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС, руб.** | | Филиал «Сангарская нефтебаза», РС(Я), Кобяйский улус, п. Сангар, мкр. Нефтебаза 9 | III | РВС-1000 | 2 | **1 этап.**  Все РВС – май 2023  **2 этап.** Выезд для осмотра РВС и ТУ после ремонта осуществляется в отношении отремонтированных РВС, по мере их готовности. | **164 928.25** | **329 856,50** | | РВС-700 | 4 | **152 894.25** | **611 577,00** | | Эстакада налива (4 стояка) | 1 | **175 000.00** | **175 000.00** | | Итого Лот №4 | | | | | | **1 116 433,50** |   **Лот №5:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Месторасположение Объектов** | **Класс опасности ОПО** | **Тип, объем, длина Объектов ЭПБ** | **Кол. в ед. длина в км.** | **Ориентировочная дата освобождения РВС для проведения ЭПБ.** | **Цена без НДС, руб.**  **за ед./км.** | **Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС, руб.** | | Филиал «Томмотская нефтебаза», РС(Я), Алданский улус, г. Томмот, мкр. Алексеевск, ул. Торговая | II | РВС-3000 | 5 | **1 этап.** Все РВС – 01.06.2023  **2 этап.**  Выезд для осмотра - осуществляется в отношении отремонтированных РВС, по мере их готовности. | **186 072.25** | **930 361,25** | | РВС-2000 | 1 | **173 764.25** | **173 764.25** | | РВС-1000 | 2 | **153 024.25** | **306 048,50** | | РГС-60 | 4 | **66 182.50** | **264 730,00** | | Прирельсовый склад нефтебазы, РС(Я), Алданский улус, г. Томмот, мкр. Алексеевск, ул. Торговая |  | ТТП прирельсовый нефтесклад | 0,990 км. | **152 500.00** | **150 975,00** | | Итого Лот №5 | | | | | | **1 825 879,00** |   **Лот №6:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Месторасположение Объектов** | **Класс опасности ОПО** | **Тип, объем, длина Объектов ЭПБ** | **Кол. в ед. длина в км.** | **Ориентировочная дата освобождения РВС для проведения ЭПБ.** | **Цена без НДС, руб.**  **за ед./км.** | **Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС, руб.** | | Филиал «Эльдиканская нефтебаза», РС(Я), Усть-Майский улус, п. Эльдикан, ул. Чкалова 70 | III | РВС-3000 | 1 | **1 этап.** Все РВС – 15.06.2023 г.  **2 этап.**  Выезд для осмотра - осуществляется в отношении отремонтированных РВС, по мере их готовности. | **186 272.25** | **186 272.25** | | РВС-2000 | 1 | **173 764.25** | **173 764.25** | | РВС-1000 | 1 | **153 024.25** | **153 024.25** | | РВС-700 | 4 | **140 917.75** | **563 671,00** | | Итого Лот №6 | | | | | | **1 076 731,75** |   **Лот №7:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Месторасположение Объектов** | **Класс опасности ОПО** | **Тип, объем, длина Объектов ЭПБ** | **Кол. в ед. длина в км.** | **Ориентировочная дата освобождения РВС для проведения ЭПБ.** | **Цена без НДС, руб.**  **за ед./км.** | **Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС, руб.** | | Филиал «Якутская нефтебаза», РС(Я), г.Якутск п. Жатай, ул. Строда 12. | II | РВС-5000 | 9 | **1 этап.**  - 2 РВС-3000 - 20.05.2023;  - 3 РВС-5000, 3 РВС-3000, 1 РВС-2000 – 20.06.2023;  - 3 РВС-5000, 1 РВС-2000 – 20.07.2023  - 3 РВС-5000 – 20.08.2023  **2 этап.**  Выезд для осмотра - осуществляется в отношении отремонтированных РВС, по мере их готовности. | **213 416.00** | **1 920 744,00** | | РВС-3000 | 4 | **182 161.00** | **728 644,00** | | РВС-2000 | 2 | **169 946.25** | **339 892,50** | | Итого Лот №7 | | | | | | **2 989 280,50** | |
| **Срок выполнения работ** | Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности Объектов: технических сооружений (РВС, РГС, ТТП) и технических устройств филиалов АО «Саханефтегазсбыт», расположенных на территории, не относящейся к Арктической зоне РС(Я), будут проводится в 2023 г. с приемкой работ (2 этап, согласно условий договора) после устранения дефектов до 31.12.2024 г.  1) Начало работ в отношении Объекта – с момента получения Заявки на выезд;  2) Сроки выполнения работ:  - 1 этап – согласно п.1. Приложения 2 проекта Договора;  - 2 этап – согласно п.2. Приложения 2 проекта Договора;  3) Окончание работ в отношении Объекта:  Работы считаются принятыми с момента подписания между сторонами одного из следующих актов:  - Акта приемки выполненных 1 этапа работ, при отсутствии необходимости выполнения работ по 2 этапу;  - Акта приемки выполненных работ 2 этапа;  - Акта о невозможности выполнения 2 этапа работ согласно п. 2.6. и п.2.7. проекта Договора. |
| **Электронная площадка, на которой будет проводиться состязательная закупка в электронной форме и номер процедуры на сайте Общества** | **ЭП АО «ТЭК-Торг» https://www.tektorg.ru/**  **№ ЗП3021592** на **ЭП АО «ТЭК-Торг» https://www.tektorg.ru/**  **№ 17** на [www.](http://www.)саханефтегазсбыт.рф |
| **Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, плата за предоставление документации** | |  | | --- | | Документация размещена на ЭП АО «ТЭК-Торг»https://www.tektorg.ru/ и на сайте Общества <https://aosngs.ru/>  Документация предоставляется в электронном виде в срок с **20.02.2023 года** до **09.00** **часов** (время местное) **28.02.2023 года**.  Плата за предоставление документации по проведению состязательной закупки не установлена. | |
| **Место подачи Заявок, дата начала, дата и время окончания подачи Заявок на участие в закупке** | ЭП АО «ТЭК-Торг»https://www.tektorg.ru/ в порядке, установленном данной ЭП  Дата и время начала подачи Заявок **с 20.02.2023 года**  Дата и время окончания подачи и открытие доступа к Заявкам:  **09.00 часов** (время местное**) 28.02.2023 года.** |
| **Место, дата и время рассмотрения Заявок Участников закупки** | г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216.  Дата рассмотрения Заявок: **01.03.2023 года** **12.00 часов** (время местное) |
| **Место и дата и время подведения итогов закупки** | г. Якутск, ул. Чиряева, 3, кабинет № 216.  Дата подведения итогов (ориентировочно): **02.03.2023 года** **16.00 часов** (время местное), но не позднее 15 рабочих дней со дня открытия доступа к Заявкам Участников. |
| **Отказ от проведения состязательной закупки** | Заказчик вправе отменить состязательную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время, вплоть до подведения итогов состязательной закупки, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в состязательной закупке. |