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1. Общие положения

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений
 Акционерное общество «Саханефтегазсбыт», расположенное по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Чиряева, 3 (далее – Заказчик), Извещением о проведении  запроса предложений в электронной форме (далее — закупка), размещенным на сайте Заказчика www.саханефтегазсбыт.рф, официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru и на сайте оператора Электронной площадки ГПБ https://etpgpb.ru/ (далее – ЭП), пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники), в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в процедуре закупки в электронной форме на выполнение работ по строительному контролю объекта «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза»  АО «Саханефтегазсбыт»».
1.1.1.  Для справок обращаться к представителю инициатора закупки: 
- по техническим вопросам Макаров Владимир Владимирович - 89142729746, (доб. 2281)
- по вопросам процедуры закупки Кучеров Михаил Дмитриевич 89142729764, (доб. 2393)
[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc261535036][bookmark: _Toc262557792][bookmark: _Toc321748157][bookmark: _Toc518119237]электронный адрес: torgi.sngs@mail.ru.
1.1.2.  Подробные требования к оказанию услуг изложены в разделе 2 - Техническое задание (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации о закупке). Проект Договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, приведен в разделе 3. Порядок проведения закупки и участия в нем, а также инструкции по подготовке Заявок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Заявки, приведены в разделе 5 настоящей Документации.

1.2. [bookmark: _Toc322701680]Правовой статус процедур и документов
1.2.1. Данная процедура закупки является конкурентным способом закупки. Запрос предложений является разновидностью торгов и подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом процедура не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057-1061 ч.2 ГК РФ.
1.2.2.  Опубликованное извещение о проведении закупки вместе с документацией о закупке и проектом договора является приглашением поставщикам (подрядчикам, исполнителям) делать предложения (оферты) в адрес организатора закупки.
1.2.3.  Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Заявки путем проведения переговоров с Участниками, направленных на улучшение ценовых предложений (процедура проведения переговоров с Участниками, направленных на улучшение ценовых предложений, может проводиться закупочной комиссией неоднократно при условии оформления соответствующего протокола). Заказчик оставляет за собой право установить, что поданные Участником на последнем (финальном) этапе закупки улучшенные ценовые предложения, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
 Заключенный по результатам закупки Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. 
1.2.4.  При определении условий Договора с Победителем закупки, используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
а) протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по закупке, ни в Заявке Победителя);
б) извещение о проведении закупки и настоящая Документация по закупке по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
в) Заявка Победителя закупки со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.
1.2.5.  Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данной закупкой.
1.2.6. [bookmark: _Toc322017037] Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией по закупке стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Саханефтегазсбыт», утвержденного Советом директоров АО «Саханефтегазсбыт» на основании протокола от 29.10.2025 г. № 14-25 (далее - Положение о закупке).
1.3.  Обжалование действий (бездействия) организатора закупки
1.3.1. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случаях и с учетом особенностей, установленных законом о закупках, действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 
1.3.2. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком, комиссией по осуществлению закупок после окончания, установленного в документации о закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только Участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

1.4.  Досудебный порядок рассмотрения споров
1.4.1. Для разрешения разногласий по взаимному согласию, Заказчик предлагает официально оформленную претензию, направить в закупочную комиссию Общества на адрес электронной почты заказчика, указанный в извещении о проведении закупки, письмом с уведомлением с момента размещения извещения о закупке в единой информационной системе и не позднее 3 (трех) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов закупки.
[bookmark: _Ref301961104]После поступления претензии в закупочную комиссию Общества, заказчик в течение 3 (трех) дней рассматривает претензию, принимает решения и направляет письменный ответ на адрес электронной почты участника о результате рассмотрения претензии, содержащий решение по обоснованности либо необоснованности претензии и предложения о действиях заказчика в отношении оспариваемой процедуры закупки. 
     На время рассмотрения претензии процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
1.4.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе касающиеся исполнения закупочной комиссии и Участниками закупки своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

1.5. [bookmark: _Toc322017038]Прочие положения
1.5.1.  Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в закупке, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной закупки.
1.5.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о закупке.
1.5.3. Обеспечение конфиденциальности при проведении конкурентных закупок в электронной форме
1.5.3.1  При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных законом о закупках.
1.5.3.2  При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
1.5.3.3 Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме (кроме запроса котировок в электронной форме);
2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых предложений (переторжка) предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового протокола.

1.6.  Конфликт интересов 
       Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", согласно п.22.4 Положения о закупке.





























[bookmark: _Toc117158975][bookmark: _Toc321748162][bookmark: _Toc322017059]2. Техническое задание
2.1. Предмет закупки: Выполнение работ по строительному контролю объекта «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт». 
Закупка проводится по Лоту № 1
	№
	Наименование
	Номер этапа
	Описание работы
	Начальная (максимальная) цена договора без НДС, в руб.

	1
	Выполнение работ по строительному контролю объекта
	1
	Выполнить в соответствии с Техническим заданием на строительный контроль
	36 337 958,05  

	
	Итого
	
	
	36 337 958,05  


2.2. Техническая документация:
- Приложение №1 к Документации – Техническое задание на выполнение строительного контроля;
- Приложение №2 к Документации – План земельного участка;
- Приложение №3 к Документации – Проектная документация по объекту: «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»», шифр: «СНГС-Проект-151-24»;
2.3. Место выполнения работ: 678720, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, пос. Хандыга, ул. Кычкина, 46 «б».
2.4. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ – с момента заключения Договора
Окончание выполнения работ – до 31.03.2028 г.
2.5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 
В соответствии с п.1 п. 9.2.1.3 Положения о закупке на основе метода «Проектно-сметный метод».
Начальная (максимальная) цена договора составила 36 337 958,05 руб. (тридцать шесть миллионов триста тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей) 05 копеек без учета НДС.
Цена договора является фиксированной и предельной стоимости выполняемых работ.     После экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости заключается дополнительное соглашение с распределением затрат. 
Цена договора должна включать в себя стоимость использования и привлечения оборудования (техники), необходимого для выполнения работ, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, в том числе стоимость материалов и оборудований кроме давальческих, а также прочие работы и затраты, связанные с выполнением работ и параметрами, определенными техническим заданием Заказчика, в том числе сумму командировочных расходов, расходы по страхованию, уплате налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей, страхование, уплату таможенных пошлин, других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по договору.
Участники, плательщики НДС, подают свои ценовые предложения без учета НДС, но в случае если будет принято решение заключить договор с таким Участником, то расчеты по договору будут производиться с учетом НДС. 
Не учтенные затраты Участника, связанные с исполнением Договора, не включенные в стоимость Договора, указанную в Заявке Участника, не подлежат оплате Заказчиком.
2.6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: 
Безналичный расчет. Оплата по настоящему Договору производится в рублях РФ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата за выполненные работы производятся в следующем порядке:
Заказчик оплачивает выполненные услуги, предусмотренные Договором при подтверждении физических объемов, выполненных Генподрядчиком с надлежащим качеством работ в строгом соответствии с проектно-сметной документации с подписанием форм КС-2 и КС - 6А, в течение в течение 30 календарных дней, а в случае заключения договора с субъектом малого и среднего предпринимательства в течение 7 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления технической документации, счета и счет-фактуры.  Окончательный расчет за оказанные услуги по Объекту производится Заказчиком после завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, а также после предоставления Заказчику полного комплекта технической документации на оказанные услуги, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке.
2.7. Требования к качеству и объему выполненных работ: Исполнитель гарантирует, выполнить строительный контроль в объеме 100% строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией на объекте, пожарной и промышленной безопасности, требованиям Градостроительного кодекса РФ, требованиями технических регламентов (норм и правил), СП и иных нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение строительного контроля, а также требованиям, установленным настоящей Документацией.
Исполнитель за свой счет устраняет недостатки выполненных работ, и возмещает ущерб, понесенный Заказчиком в процессе эксплуатации результатов работ, вызванный некачественно выполненными работами.
2.8. Гарантия качества на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ составляет 5 лет с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по Договору.
2.9. Обязательные требования к Участнику:
2.9.1.  Участник должен являться членом саморегулируемой организации. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в отношении объектов особо опасных, уникальных и технически сложных. В области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Участник закупки должен иметь:
уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда — не ниже третьего;
уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств — не ниже третьего.
2.9.2. Участник должен иметь в собственности или ином законом основании не менее 8 функциональных комплектов средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования, находящихся в исправном состоянии и доступных для использования на объекте в течение всего срока действия договора. Каждый функциональный комплект должен включать все указанные в соответствующей позиции средства и оборудование в количестве не менее одной единицы каждого вида:
	№
п/п
	Наименование
	Количество,
ед.
	Область применения

	1
	Геодезический комплект: спутниковая геодезическая аппаратура ГНСС; электронный тахеометр; оптический или цифровой нивелир; геодезическая рейка; металлическая геодезическая рулетка длиной не менее 20 м.
	1 комплект
	Контроль разбивочных осей, планово-высотного положения резервуаров, фундаментов, инженерных сетей и оборудования; контрольные съемки, отметки, деформации и объемы земляных работ.

	2
	Комплект контроля геометрии и ровности: рейка дорожная универсальная трехметровая (в комплекте с клиновым промерником); цифровой уклономер; измерительная металлическая линейка; штангенциркуль.
	1 комплект
	Контроль ровности и уклонов оснований и покрытий, линейных размеров, толщин, диаметров, зазоров, смещений и геометрических отклонений конструкций, деталей и трубопроводов.

	3
	Комплект контроля бетонных и железобетонных конструкций: прибор неразрушающего контроля прочности бетона (ультразвуковой или импульсный); измеритель защитного слоя бетона (магнитный локатор арматуры).
	1 комплект
	Определение прочности и однородности бетона, толщины защитного слоя и расположения арматуры; изготовление и испытание контрольных образцов, отбор кернов фундаментов, оснований и иных железобетонных конструкций.

	4
	Комплект контроля металлоконструкций, соединений и защитных покрытий: толщиномер защитных покрытий; динамометрический ключ; контактный термометр с погружаемым зондом; инфракрасный пирометр
	1 комплект
	Контроль толщины лакокрасочных и антикоррозионных покрытий резервуаров и металлоконструкций, момента затяжки болтовых соединений, температур материалов, поверхностей и технологических процессов.

	5
	Комплект полевого контроля грунтов и оснований: универсальный динамический плотномер; баллонный плотномер; грунтовый пенетрометр; прибор стандартного уплотнения; прибор определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов
	1 комплект
	Контроль плотности, степени уплотнения, сопротивления и однородности грунтов, характеристик оснований дорог и площадок, фильтрационных свойств песчаных грунтов, качества обратной засыпки котлованов и пазух фундаментов..

	6
	Лабораторный комплект контроля заполнителей бетона (песка, щебня, гравия): лабораторные весы с дискретностью не более 0,01 г; комплекты сит для песка и щебня; сушильный шкаф.
	1 комплект
	Определение зернового состава, влажности, плотности, содержания пылевидных и глинистых частиц, прочности, дробимости и иных физико-механических характеристик минеральных материалов и цемента.

	7
	Лабораторный комплект контроля бетона и бетонных смесей: гидравлический пресс для испытания образцов на сжатие; измеритель прочности бетона (склерометр/ультразвуковой прибор); конус Абрамса с комплектом (испытание на подвижность); прибор для определения воздухосодержания (паромер); формы для изготовления контрольных образцов-кубов (2ФК-100 или 3ФК-70).
	1 комплект
	Определение прочности бетона на сжатие и изгиб, определение подвижности, жесткости и плотности бетонной смеси, контроль водонепроницаемости, морозостойкости и прочности бетона в конструкциях методами неразрушающего контроля.

	8
	Функциональный комплекс лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК): комплект оборудования и средств контроля для радиационного (рентгенографического), ультразвукового, визуального и измерительного контроля в соответствии с СДАНК-01-2020.
	1 комплект
	Дефектоскопия, неразрушающий контроль и оценка качества сварных соединений, основного металла, арматурных каркасов, металлических и железобетонных конструкций на объекте.

	
	Итого:
	8
	



2.9.3. Участник должен иметь в штате не менее 3 сотрудников или по договорам гражданско-правового характера, которые будут выполнять работы по договору: 

	№ п/п
	Должность сотрудника
	Количество сотрудников
	Требования к сотрудникам

	1
	Руководитель/заместители руководителя/главный инженер
	1
	Иметь соответствующее высшее образование.
Иметь выписку из реестра специалистов НРС НОСТРОЙ, наличие действующего свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации (НОК) не ниже 7-го уровня

	2
	Инженер-строительного контроля 
	2
	Иметь соответствующее образование и/или квалификацию

	
	Итого:
	3
	
	



2.9.4. Участник должен иметь опыт выполнения работ по строительному контролю, при этом оценка по критерию «опыт выполнения работ по строительному контролю» будет производиться на основании представленных документов за период 2023-2026 гг.












































3. Проект договора 

Договор подряда №СНГС-УКСиЗИО-______

г. Якутск                                                                                                           «___» ___________ 2026 г.
   
АО «Саханефтегазсбыт», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Лебедева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнителя», в лице директора ________________, действующего на основании _______, по состязательной закупке в электронной форме на выполнение комплекса работ по объекту: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы Хандыгской» АО «Саханефтегазсбыт» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ в предусмотренный Договором срок на объекте: выполнение работ по строительному контролю объекта «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору) являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и передать результат работ Заказчику.
1.2. Виды работ по объекту: «Техническое перевооружение Хандыгской нефтебазы» АО «Саханефтегазсбыт», выполняемые Исполнителем, устанавливаются Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Место выполнения работ: 678720, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, пос. Хандыга, ул. Кычкина, 46 «б».
1.4. Исполнитель заверяет Заказчика об отсутствии у него каких-либо препятствий или ограничений, не позволяющих выполнить работы по настоящему Договору.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки, начало работ: с момента подписания договора; окончание работ в срок до 31.03.2028 г.
2.2.	Исполнитель вправе досрочно выполнить работы (отдельные этапы работ), по соглашению сторон, при этом Исполнитель обязан за 15 календарных дней уведомить Заказчика. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. Исключением для данного пункта Договора является, в случае если Исполнитель с согласия Заказчика завершил выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено Договором.
2.4.	Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
2.5.	Сроки начала и окончания работ по Договору могут быть изменены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.6.	Исполнитель несет ответственность, установленную разделом 7 Договора, за нарушение как начального, промежуточного так и конечного сроков выполнения работ. 
2.7.	Стороны установили, что начальные и промежуточные сроки выполнения работ по Договору являются существенными условиями и любое их нарушение более чем на 5 (пять) календарных дней влечет невозможность своевременного окончания работ по Договору. 
2.8.	Стороны установили, что моментом завершения выполнения работ по Договору считать дату подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №3 к настоящему Договору).
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________________ (____________________) руб. с/без НДС. 
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость использования и привлечения оборудования (техники), необходимого для выполнения работ, стоимость всех выполняемых Исполнителем работ, командировочные расходы, стоимость поставляемых материалов и изделий, а также прочие работы и затраты, связанные с выполнением работ и параметрами, определенными техническим заданием Заказчика, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и связанных с исполнением обязательств по Договору.
3.3. Неучтенные затраты Исполнителя, не включенные в цену Договора, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, к оплате Заказчиком не принимаются.
3.4. Если в ходе выполнения работ возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, то Заказчик вправе поручить их выполнение Исполнителю. Цена таких работ, а также сроки их выполнения согласовываются Сторонами дополнительно и оформляются подписанием дополнительного соглашения к настоящему Договору. Работы, не предусмотренные Договором, оплате не подлежат.
3.5. Цена Договора, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является твердой, фиксированной и установленной на весь срок выполнения работ.
3.6. Расчет за выполненные виды работ, предусмотренные договором, осуществляется в течение 30 календарных дней, а в случае заключения договора с субъектом малого и среднего предпринимательства в течение 7 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления отчета.
3.7. Надлежаще оформленным считается счет, выставленный отдельно к настоящему Договору (указание иных сумм, по иному Договору не допускается), с указанием в нем полного корректного наименования Сторон, ИНН, ОГРН Сторон, банковских реквизитов Сторон, наименования настоящего Договора, его номера и даты, реквизитов соответствующего акта сдачи-приемки работ, вида работ, за который производится оплата, их цены с НДС (при наличии), указания на аванс (если счет выставляется на аванс) и при наличии иных реквизитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Стороны согласовали, что Заказчик вправе без применения к нему каких-либо мер ответственности не оплачивать работы по Договору до предоставления Исполнителем Заказчику оригиналов документов, предусмотренных п. 3.7 настоящего Договора.
3.9. Устранение недостатков работ входит в цену работ по Договору и дополнительной оплате не подлежит, если такие недостатки вызваны ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязанностей. 
3.10. Во всех случаях при несовпадении во времени момента оплаты по Договору 
и предоставления встречного исполнения, в том числе аванса, предварительной оплаты, отсрочки, рассрочки оплаты, условия о коммерческом кредите, предусмотренные статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются. Сумма долга за работы 
не является коммерческим кредитом для Заказчика, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.
3.11. Заказчик оплачивает работу Исполнителя путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.12. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.13. В случае возникновения разногласий по стоимости выполненных работ, при проверке Заказчиком, Заказчик вправе назначить экспертизу проверки актов о приемке выполненных работ для определения окончательной цены выполненных работ. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о возникновении разногласий до назначения экспертизы. 
4. ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
4.1. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг по настоящему Договору считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. Акт выполненных работ составляется Исполнителем и передается Заказчику после завершения Работ и сдачи Заказчику Технического отчета в течение 3 рабочих дней.
4.5. В случае невыполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе отказаться подписывать акт приема-передачи и представить мотивированный отказ от его подписания с указанием недостатков оказания Работ и разумных сроков их устранения, а также потребовать от Исполнителя повторного выполнения несоответствующим образом выполненных Работ без изменения стоимости.
4.6. Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанные документы или мотивированный отказ от приемки услуг.
4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.8. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта выполненных работ при подтверждении физических объемов, выполненных Генподрядчиком с надлежащим качеством работ в строгом соответствии с проектно-сметной документации с визированием форм КС-2 и КС - 6А. Акт выполненных работ подписывается уполномоченным представителем Заказчика.
4.9. На основании подписанного Акта выполненных работ Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней обязан выставить счет-фактуру на выполненные работы.     
4.10. Счета-фактуры и первичные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.
4.11. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.  Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и счета-фактуры (для руководителя — документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера — приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц — приказа (иного распорядительного документа) или доверенности), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц.
4.12. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
Первичные учётные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, в соответствие с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», должны содержать следующие обязательные реквизиты:
-	наименование документа;
-	дату составления документа;
-	наименование экономического субъекта, составившего документ;
-	содержание факта хозяйственной жизни;
-	номер и дату Договора;
-	величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
-	наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, и его (их) подписи с указанием фамилий и инициалов.
4.13. При обнаружении некачественно выполненных работ, Исполнитель обязан, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованные с Заказчиком сроки, исправить указанные работы до обеспечения их надлежащего качества.
4.14. Заказчик оставляет за собой право на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ, при этом затраты Заказчика компенсируются Исполнителем.
4.15. Заказчик оплачивает выполненные услуги, предусмотренные Договором, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления технической документации, счета и счет-фактуры. Окончательный расчет за оказанные услуги по Объекту производится Заказчиком после завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, а также после предоставления Заказчику полного комплекта технической документации на оказанные услуги, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Заданием (Приложение №1 к Договору), и сдать работу Заказчику в установленный срок.
5.1.2. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документацией, требованиями технических регламентов, сводом правил, иными нормативными документами, и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда. 
5.1.3. Гарантировать, что любое лицо, привлеченное к выполнению Работ со стороны Исполнителя, выполняет их в соответствии с применимыми нормативно-правовыми актами, а также нормативными требованиями по вопросам, связанным с охраной труда и охраной окружающей среды. 
5.1.4. Своевременно предоставлять Заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении условий Договора. 
5.1.5. Устранить в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или привлечёнными силами и за свой счет все недостатки выявленных в течение срока действия Договора и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.
5.1.6. Работы по настоящему Договору Исполнитель обязан выполнить лично, привлечение третьих лиц для выполнения работ по Договору возможно только после получения предварительного письменного согласования Заказчика. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Исполнитель принимает на себя ответственность за их действия, как за свои собственные и отвечает перед Заказчиком за конфиденциальность предоставленной им информации и за распространение этими лицами такой информации. 
5.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору его субисполнтелем.
5.1.8. Стороны согласовали, что у Исполнителя, осуществляющего выполнение работ по Договору будет отсутствовать право удержания Результата работ. При заключении Договоров с субисполнителями организациями для выполнения работ по Договору, Исполнитель обязан включить в такие договоры ограничение удержания Результата работ. В противном случае такие Договоры признаются заключенными в интересах Исполнителя не для целей выполнения работ по настоящему Договору. 
5.1.9. Нести иные обязанности, вытекающие из данного Договора, в соответствии с нормами действующего законодательства, государственными стандартами и техническими нормами, и иными нормативами, а также обычаями делового оборота и практики в данной сфере, включая, но не ограничиваясь:
- при осуществлении Заказчиком контроля за ходом исполнения настоящего Договора предоставлять Заказчику все необходимые данные;
- при получении требования Заказчика о приостановке Работ, в связи с нарушением обязательств исполнителем, исполнить таковое незамедлительно, письменно сообщив об этом.
5.1.10. Самостоятельно нести административную ответственность за нарушения, выявленные контролирующими органами государственной власти.
5.1.11. Исполнять обязанности, предусмотренные иными положениями Договора.
5.1.12. Своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе выполнения работ в период действия настоящего Договора.
5.1.13. Возместить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения такого требования от Заказчика.
5.1.14. Обеспечить сохранность документов, информации, полученных в процессе проведения работ, не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика и возвратить все предоставленные Заказчиком документы не позднее даты окончания выполнения работ по настоящему Договору. В случае утраты, повреждения документов Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные этим убытки в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.1.5. Устранить в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или привлечёнными силами и за свой счет все недостатки выявленных в течение срока действия Договора и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.
5.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.
5.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
5.3. Права Заказчика:
5.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать пожарной и промышленной безопасности, требованиям Градостроительного кодекса РФ, требованиям технических регламентов (норм и правил) и иных нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение работ, а также требованиям, установленным настоящим Договором.
	6.2. Гарантийный срок результата выполненных работ составляет 5 лет с даты подписания сторонами Акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на виды работ, выполненные Исполнителем по Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2.	Исполнитель учитывает логистические сложности, сезонность транспортных сообщений и т.д., и не вправе ссылаться на них, как на обстоятельства, исключающие ответственность или же смягчающие обстоятельства.
7.3. В случае возникновения у Заказчика каких-либо убытков, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Исполнитель обязуется компенсировать их в полном объеме сверх неустойки. 
7.4. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Исполнителя в связи с выполнением настоящего Договора. В этом случае, Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.
7.5. Исполнитель оплачивает за свой счет ущерб Заказчику, причиненный штрафными санкциями административных органов в период производства работ за нарушения, допущенные по вине Исполнителя.
7.6. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
7.6.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
7.6.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
7.6.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.
7.6.5. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.6.6. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.
7.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.
7.9. В случае нарушения сроков окончания работ, предусмотренных Договором Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от договорной цены настоящего Договора за каждый день просрочки. 
7.10. За задержку сроков устранения дефектов, установленных актом сторон, а в случае неявки Исполнителя – односторонним актом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены настоящего Договора, указанной в п. 3.1, за каждый день просрочки."
7.12. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.13. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.
7.14. В случае одностороннего немотивированного отказа от Договора, Исполнитель обязан выплатить Заказчику компенсацию (п. 3 ст. 310 ГК РФ) в размере 22% от общей цены работ, установленной п. 3.1 настоящего Договора.
7.17. Заказчик в одностороннем порядке имеет право удержать из любого платежа по Договору сумму неустойки (штрафа, пеней), понесенных убытков, установленных Договором и действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае оплата по Договору осуществляется за вычетом начисленной неустойки (штрафа, пени), понесенных убытков, путем проведения зачета суммы неустойки (штрафа, пени), понесенных убытков, в счет оплаты по Договору. Настоящим, Исполнитель заявляет, что дает безусловное и безотзывное согласие на проведение указанного зачета Заказчиком и никакого дополнительного соглашения, и согласия Исполнителя далее не требуется.
7.18. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ субисполнителя в нарушение требований Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Работы, выполненные Исполнителем посредством привлечения к их выполнению третьих лиц при отсутствии согласования Заказчика на привлечение к выполнению работ третьих лиц, считаются выполненными ненадлежащим образом и приемке, оплате не подлежат.
7.19. Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц как за свои собственные, в том числе за нарушение условий настоящего Договора, в порядке, объеме, установленных Договором и обязуется возместить все убытки Заказчика.
7.20. Заказчик вправе начислить штрафы за непредставление документов, предусмотренных настоящим договором.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Для заключения Договора Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору, которое гарантирует следующие обязательства Исполнителя:
- по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, 
- обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком;
8.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору может быть предоставлено в форме банковской/независимой гарантии, залога денежных средств, обеспечительного платежа или иным способом предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) от цены, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
8.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть предъявлено Подрядчиком одновременно с Договором, подписанным со своей стороны, и будет находиться у Заказчика до момента исполнения Исполнителем всех обязательств по Договору перед Заказчиком. Если в указанный срок, Исполнитель не предоставил обеспечение, то Договор не заключается, а Исполнитель будет считаться уклонившимся от заключения Договора.
8.4. Обеспечение должно быть действительным как минимум в течение срока действия Договора плюс 30 (тридцать) календарных дней. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.
8.5. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской/независимой гарантии.
8.5.1. В том случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в виде банковской/независимой гарантии, гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и должна быть предоставлена в форме установленной Приложением № 2 к настоящему Договору. 
8.5.2. Банковская гарантия в обязательном порядке должна содержать обязательства Исполнителя: 
- по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, 
- обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком;
- по возмещению аванса. 
- условие о разрешении споров и разногласий, возникающих в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
8.5.3. При любом изменении срока выполнения работ в сторону увеличения, Исполнитель обязан предоставить Заказчику новую (взамен действующей) банковскую гарантию сроком действия, увеличенным на 30 (Тридцать) дней от предполагаемой даты завершения работ. Такая новая банковская гарантия должна быть предоставлена Заказчику одновременно с подписанным со своей стороны дополнительным соглашением об изменении срока выполнения работ.
При увеличении цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику новую Банковскую гарантию в размере 10% (Десяти процентов) от суммы увеличения цены Договора. Такая банковская гарантия предоставляется Исполнителем Заказчику одновременно с подписанным со своей стороны дополнительным соглашением об увеличении цены Договора. 
8.6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде залога денежных средств.
8.6.1. В том случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде залога денежных средств, между Заказчиком и Исполнителем заключается договор залога прав по договору банковского счета. При этом, денежные средства перечисляются Исполнителем на залоговый счет, открытый последним.
8.7. Обеспечение исполнения обязательств в виде обеспечительного платежа.
8.7.1. Исполнитель вносит денежные средства в размере, предусмотренном п. 8.2 настоящего Договора на расчётный счет Заказчика, указанный в разделе Договора «Юридические адреса и реквизиты Сторон».
Подтверждением внесения денежных средств в качестве обеспечительного платежа является платежное поручение с отметкой банка об оплате и предоставляется Исполнителем Заказчику одновременно с подписанным со своей стороны Договором.
8.7.2. На сумму обеспечительного платежа не подлежат начислению законные либо договорные проценты за пользование денежными средствами.
8.7.3. При увеличении цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику дополнительный обеспечительный платеж в размере 10% (Десяти процентов) от суммы увеличения цены договора. Такой обеспечительный платеж предоставляется Исполнителем Заказчику одновременно с подписанным со своей стороны дополнительным соглашением об увеличении цены Договора. 
8.7.4. При возникновении у Заказчика права на взыскание с Исполнителя убытков и/или неустойки (штрафа) и/или имущественных потерь в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим Договором, Заказчик направляет в адрес Исполнителя мотивированное письменное уведомление или претензию. В этом случае соответствующая часть обеспечительного платежа засчитывается Заказчиком в счет исполнения Исполнителем обязательств по оплате убытков и /или неустойки (штрафа) и/ или имущественных потерь и возврату не подлежит.
8.7.5. Ответственность Исполнителя по настоящему Договору не ограничена суммой обеспечительного платежа. В том случае, если размер убытков и/или неустойки (штрафа) и/или имущественных потерь превышает размер обеспечительного платежа, взыскание суммы, превышающей размер обеспечительного платежа осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
8.7.6. Обеспечительный платеж, внесенный Исполнителем, возвращается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе Договора «Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон» в течение 7 рабочих дней после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, также после предоставления Заказчику исполнительно-технической документации на выполненные работы, а также после подписания Сторонами актов о приемки выполненных работ (Приложение 3), счетов-фактур на выполненные работы, подписания между Сторонами. При возникновении случаев, связанных с обязанностью Исполнителя возместить убытки, уплатить неустойку, штрафы, пени или возместить имущественные потери Заказчика по настоящему Договору, Заказчиком удерживается соответствующая часть обеспечительного платежа и возврату не подлежит.
8.7.7. Моментом возврата обеспечительного платежа Исполнителю признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8.7.8. В случае продления срока действия настоящего Договора обеспечительный платеж остается у Заказчика и к нему применяются все условия Договора об обеспечительном платеже до выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору и подписанием между Сторонами документов, предусмотренных п. 8.7.6 настоящего Договора.
8.8. В случае если по каким-либо причинам, не зависящем от Исполнителя, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления такого события, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях в том же размере, которые указаны в Договоре.
8.9. Все расходы по получению и оформлению того или иного вида обеспечения исполнения Договора несет Исполнитель.
9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 апреля 2028 г., а в части окончательных расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством с возмещением понесенных убытков.
9.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
9.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
9.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
9.5.1. Нарушение Исполнителем начального срока выполнения работ, более, чем на 10 календарных дней;
9.5.2. При несоблюдении подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней;
9.5.3. Нарушение Исполнителем срока устранения недостатков работ;
9.5.4. Несоблюдение Исполнителем требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных заданием Заказчика;
9.5.5. Не передача Исполнителем Заказчику документов, предусмотренных настоящим Договором, законодательством РФ, равно как и нарушение срока передачи указанных документов. 
9.5.6. Во всех случаях, указанных в п. 9.5 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления о расторжении от Заказчика.
9.6. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
9.6.1. Финансовая несостоятельность Заказчика;
9.7. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
10.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом наступления событий, за которые ни одна из сторон настоящего Договора не отвечает, а именно: пожара, блокады, забастовки, запрещения ввоза / вывоза грузов, стихийных бедствий, военных событий и иных проявлений действия непреодолимой силы.
10.2. Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно сообщить об этом по телефону другой стороне настоящего Договора, а также в течение 3-х календарных дней направить другой стороне настоящего Договора письменно по факсу и (или) заказным письмом с уведомлением информацию о наступлении форс – мажорных обстоятельств, приложив при этом подтверждающую справку компетентного государственного органа.
10.3. В случае если сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, не выполнит требований, установленных в п. 11.2 настоящего Договора, она не вправе будет ссылаться на наступление форс–мажорных обстоятельств и требовать освобождения от ответственности.
10.4. В случае наступления форс–мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются на время действия таких обстоятельств, если же обстоятельства продлятся более двух месяцев, стороны настоящего Договора вправе договориться о расторжении настоящего Договора.
10.5. После прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана уведомить об этом другую сторону настоящего Договора в порядке, аналогичном указанному в п. 10.2 настоящего Договора.
11. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
11.1. Гарантии Исполнителя:
11.1.1 Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- в составе его руководства нет дисквалифицированных лиц;
- ведет деятельность по месту регистрации;
- у него есть все необходимые разрешения и лицензии для исполнения обязательств, являющихся предметом Договора;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- уплачивает налоги и сдает отчетность;
- отражает все сделки в первичной документации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
[bookmark: 100082]- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- все налоги и сборы уплачиваются им в установленном законодательством порядке;
-лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те их них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды, а также не ведет фиктивный документооборот;
- не совершает сделки (операции) с основной целью неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога;
- с его стороны нет препятствий для заключения и исполнения Договора;
- перечислит НДС по Договору в бюджет и отразит налог в декларации;
- выдаст все первичные документы по Договору в сроки, указанные в Договоре;
- в случае встречной налоговой проверки Заказчика, передаст контролерам все документы, которые они потребуют.
11.2. Заверения об обстоятельствах:
11.2.1. В соответствии со ст. 406.1 и 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик с целью избежания нарушений ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика, что на момент заключения Договора:
a)	работники и иные физические лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.
b)	Исполнитель, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;
c) Исполнитель, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Исполнитель располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;
d)	обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Исполнителем и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Исполнитель возложило исполнение обязательств по соответствующему договору; Исполнитель несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору;
e) Исполнитель в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет, что при заключении договора не преследует цель обхода регламентированных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" конкурсных процедур.
f) что в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также то, что он не находится в стадии ликвидации или реорганизации.
Заказчик полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Заказчика существенное значение. Последующая ссылка на наличие обстоятельств, в отношении которых даны настоящие заверения, не являются безусловным основанием для отказа в оплате Заказчику суммы задолженности.
11.2.2. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнитель обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п.п. 11.1.1, 11.2.1 Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Исполнитель дает заверения в п.п. 12.1.1. 12.2.1 Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Исполнитель обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.3. Возмещение имущественных потерь:
11.3.1. В случае, если Исполнитель нарушит гарантии и заверения, указанные в пунктах 11.1.1, 11.2.1 Договора (любую одну, несколько или все вместе) и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику указанные имущественные потери, которые последний понес вследствие таких нарушений.
11.3.2. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнитель обязуется возместить Заказчику полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с искажением Исполнителем сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения, а также в связи неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Исполнителя в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Исполнитель о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:
а) в порядке применения статьи 101, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Заказчика вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»), 
б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Заказчика в безакцептном порядке или перечислены Заказчиком добровольно (вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Подрядчиком в соответствии с решением налогового органа.
Размер имущественных потерь Заказчика определяется как совокупность следующих сумм:
- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Заказчику в связи с эпизодами, связанными с Исполнителем, или уплаченного Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета по операциям с Исполнителем («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа; плюс
- суммы начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени»); плюс
- суммы штрафов, начисленных Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).
Исполнитель возмещает Заказчику указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования в письменном виде.
Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из причитающихся платежей Заказчику по Договору, а также из иных расчетов по любым сделкам с Заказчиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).
11.4. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:
11.4.1. При получении в порядке статьи 100, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Подрядчика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки направляет в адрес Исполнителя выписку из акта налогового органа по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).
11.4.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Исполнитель  в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Заказчика письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, а также имеющиеся документы/информацию, подтверждающие необоснованность претензий налогового органа, указанных в Выписке, которые Заказчик обязан учесть при представлении Возражений в налоговый орган в порядке, предусмотренном  Налоговым Кодексом Российской Федерации.
В случае непредставления Исполнителем в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Исполнителя отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.
11.5. Заказчик вправе потребовать с Исполнителя возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п.п. 11.1.1, 11.2.1, 11.3.2. Договора, в течение срока действия Договора и в течение пяти лет после окончания срока действия Договора.
12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Заказчик довел до сведения Подрядчика информацию о размещении Антикоррупционной политики Заказчика, утвержденной решением Совета директоров Заказчика, на официальном сайте Заказчика (саханефтегазсбыт.рф) в разделе «Антикоррупционная политика».
Заключением настоящего Договора другая Сторона подтверждает свое ознакомление с Антикоррупционной политикой акционерного общества «Саханефтегазсбыт».
12.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых актов Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами. 
За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
12.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совершение членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами деяний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (преступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
12.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), предусмотренного пунктом 3 настоящей Антикоррупционной оговорки (далее – совершение коррупционного деяния (правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соответствующие факты, представить документы и иные материалы, подтверждающие, что произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения) другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом.
Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой Стороне в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления.
12.5. Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния (правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.
12.6. В  случае  совершения  одной  Стороной  коррупционного  деяния (правонарушения) или неполучения другой Стороной в соответствии с п. 12.4. настоящей Антикоррупционной оговорки информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционного деяния (правонарушения) другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Стороне, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), письменного уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до указанной в письменном уведомлении даты прекращения действия настоящего Договора, а также потребовать от Стороны, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора».
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен, ответ на претензию дается в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Споры, по которым не достигнуто соглашение сторон, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
13.2. Надлежащими адресами для отправки почты, электронной почты на которые должны отправляться претензии, являются адреса (реквизиты) Сторон, указанные в Договоре или ЕГРЮЛ.
13.3. Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: по электронной почте, указанной в разделе «Юридические адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемного адресата Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.
13.4. Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, а также блокировки получения электронных сообщений, отклонения уведомления о прочтении сообщения от направляющей Стороны.
14.  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
14.1. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения проектно-изыскательских работ Исполнителем, переходят Заказчику.
14.2. Передаваемые Исполнителем исключительные права на результаты выполненных работ означают право Заказчика их использовать в полном объеме в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. 
14.3. При этом использование Исполнителем вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении сторонами возмездного лицензионного договора на определенный в таком соглашении срок. В то время как использование Заказчиком результатов выполненных работ допускается неограниченное количество раз. Данные правоотношения регулируются ст. 1296 ГК РФ.
14.4. Датой передачи исключительных прав от Исполнителя к Заказчику принимается дата подписания актов сдачи-приемки результатов выполненных работ, а в случае досрочного расторжения Договора - дату его расторжения.
14.5. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц, Исполнитель обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами (как с лицами, непосредственно привлеченными Исполнителем, так и с иными привлеченными для выполнения работ по Договору третьими лицами), условие о том, что все исключительные права на результаты выполненных проектно-изыскательских работ, принадлежат Заказчику.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) Исполнителя по денежным обязательствам, возникших из Договора и принадлежащих Исполнителю, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.
15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными, на то представителями Сторон. Стороны соглашаются, что после подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.
15.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы электронным письмом, заказным письмом, или доставлены лично по адресам Сторон, указным в разделе «Юридические адреса и реквизиты Стороны» настоящего Договора с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
15.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Форма банковской/независимой гарантии.
Приложение №3 – Акт приёмки- сдачи выполненных работ;
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Заказчик:
АО «Саханефтегазсбыт»
Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Чиряева, 3
ИНН: 1435115270 КПП: 546050001
Телефон: +7(9142)729-760 
р/с №40702810276000012012 
в Якутское отделение № 8603
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
г. Якутск
к/с №30101810400000000609            
БИК: 049805609
oil@ynp.ru

Генеральный директор 


______________________/ В.Н. Лебедев /
М.П.
	Исполнитель:













______________


______________________ / _____________ /
М.П.



























Приложение №1 
к Договору подряда №СНГС-УКСиЗИО-_________ 

Техническое задание
Предмет: выполнение работ по строительному контролю объекта: «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт».
ЗАДАНИЕ
на выполнение строительного контроля

	1.
	Наименование объекта (Объект контроля)
	«Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»

	1.1.
	Местоположение и границы района участка
	Республика Саха (Якутия), Томпонский район, п. Хандыга, ул. Кычкина, 46б.

	1.2.
	Статус объекта
	Опасный производственный объект (ОПО). Объект капитального строительства, расположенный в условиях многолетнемерзлых грунтов (криолитозоны).

	1.3.
	Вид работ
	Реконструкция

	2.
	Заказчик 
	АО «Саханефтегазсбыт», Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3.

	2.1.
	Организация, выдавшая задание
	АО «Саханефтегазсбыт»

	3.
	Генеральный подрядчик
	ООО «ЗБСМ-МК-162»

	4. 
	Сведения о проектной документации
	СНГС-Проект-151-24


	5.
	Цель выполнения строительного контроля
	Проверка соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов) и рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий. Соблюдение требований промышленной безопасности, надежности и качества выполняемых строительно-монтажных работ; подтверждение соответствия объемов и стоимости работ утвержденной проектной/рабочей документации.

	6.
	Сроки выполнения контроля
	Начало: с даты заключения договора (определяется проектом производства работ). Окончание: «31» марта 2028 г. (включая период организации и осуществления государственного строительного надзора, получения Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, а также итоговой проверки Заказчика). 

	7.
	Срок завершения строительно-монтажных работ
	31.12.2027г.

	8.
	Режим работы и присутствия на Объекте
	Постоянное (непрерывное) присутствие квалифицированных специалистов на строительной площадке филиала в пгт. Хандыга в течение всего времени производства (включая выходные и праздничные дни).

	9.
	Перечень подлежащих контролю видов работ
	Осуществлять проверку наличия на месте выполнения работ рабочей документации со штампом «К производству работ». Выполнять входной контроль рабочей документации на контроле-пригодность, проводить анализ и в течении 5 рабочих дней с момента получения выдать свои замечания Заказчику, если таковые будут присутствовать.
Организация, предоставляющая услуги Строительного Контроля, должна на регулярной основе проверять и подтверждать готовность Подрядчиков и Субподрядчиков к выполнению работ на Объекте в соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», 
СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», необходимую их степень оснащенности техникой и персоналом, как до момента начала выполнения работ, так и в течение всего последующего периода их работы на объекте


	10.
	Состав обязательных контрольных процедур
	Проводить проверку проектов производства работ (ППР) на состав и содержание проектным решениям предъявляемые подрядными организациями, выдавать замечания к ППР и согласовывать утвержденные Генподрядчиком ППР подрядных организаций. Проводить проверку наличия разрешающих документов на право производства работ.

Проверку и подтверждение готовности «Генподрядных», «Подрядных» организаций к выполнению Работ по капитальному строительству Объекта. (Проверка наличия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных Саморегулируемой Организацией, оснащённость квалифицированным персоналом, оснащённость техникой, соответствие лабораторий контроля качества работ определённым требованиям, укомплектованность участков капитального строительства проектной и другой нормативно-технической документацией).

Проводить проверку наличия у ИТР и рабочих «Генподрядных», «Подрядных» организаций действующих установленного образца удостоверений на знание требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, удостоверений на право производства по видам работ.

Проводить проверку наличия у «Генподрядных», «Подрядных» организаций приказов, распоряжений по закреплению ответственных лиц по видам производства работ, создания бригад, смен по производству работ.

Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и проектно-сметной документации (ПСД).

Контроль за проведением Генподрядчиком входного контроля качества материалов, поступающих на объекты строительства и места складирования.

Проверка соответствия процесса производства работ проектным решениям, требованиям НТД и техническим регламентам, ПСД.

При нарушении проектных решений и требований НТД выдача «Уведомлений»; при выявлении массовых нарушений – «Предписаний о приостановке работ» в адрес «Генподрядчика» с оповещением «Заказчика».

Проверка устранения брака по ранее выданным «Уведомлениям».

Осуществление приемки скрытых работ с оформлением соответствующей документации согласно разработанному и утвержденному Заказчиком Перечню исполнительной документации, предъявляемой при подтверждении качества и объемов выполненных работ. Подписание актов исполнительной документации и актов на выявленные дополнительные работы.

Проведение в рамках строительного контроля сплошного или выборочного (по согласованию с Заказчиком) контроля качества Работ Генподрядчика и подрядных организаций с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля, в том числе лабораторного контроля физико-механических свойств грунтов, характеристик прочности и деформируемости грунтов и оснований дорог, с применением электронных динамических плотномеров грунта.

Проводить геодезический контроль и мониторинг проводимых работ, с применением современного спутникового оборудования ГНСС (Глобальная навигационная спутниковая система), электронными тахеометрами, цифровыми нивелирами, и беспилотными летательными системами (при наличии). Выполнение работ по геодезической разбивке объектов на местности, контролю геометрических и количественных параметров, планово – высотных положений, объемов земляных работ, с оформлением контрольных геодезических съемок. Камеральное оформление полученных результатов в специализированном лицензионном программном обеспечении.

	11.
	Перечень объектов
	1. Группа резервуаров V=23000 м3 (поз.1 по ГП):
1.1. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=3000 м3 для дизельного топлива – (поз.1.1 по ГП);
1.2. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=3000 м3 для дизельного топлива – (поз.1.2 по ГП);
1.3. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=3000 м3 для дизельного топлива – (поз.1.3 по ГП);
1.4. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=3000 м3 для дизельного топлива – (поз.1.4 по ГП);
1.5. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=3000 м3 для дизельного топлива – (поз.1.5 по ГП);
1.6. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=3000 м3 для дизельного топлива – (поз.1.6 по ГП);
1.7. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=1000 м3 для Регуляр-92 – (поз.1.7 по ГП);
1.8. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=1000 м3 для Регуляр-95 – (поз.1.8 по ГП);
1.9. Резервуар вертикальный стальной с понтоном V=1000 м3 для Регуляр-92 – (поз.1.9 по ГП);
1.10. Резервуар вертикальный стальной V=1000 м3 для ТС-1 – (поз.1.10 по ГП);
1.11. Резервуар вертикальный стальной V=1000 м3 для ТС-1 – (поз.1.11 по ГП);

2. Противопожарные сооружения:
2.1. Противопожарный резервуар №1 V=1100 м3 (поз.2.1 по ГП);
2.2. Противопожарный резервуар №2 V=1100 м3 (поз.2.2 по ГП);
2.3. Блок-бокс насосной пожаротушения (поз.2.3 по ГП);

3. Локальные очистные сооружения (поз.3 по ГП);

4. Блок-контейнер системы ЭС и АТХ (поз.4 по ГП);

5. ДЭС (поз.5 по ГП);

6. Прожекторная мачта освещения, совмещенная с молниеотводом (поз.6.1-6.8 по ГП);

7. ЗС ГО (поз.10 по ГП);
8. Инженерные сети.

	12.
	Сроки и порядок предоставления отчетных материалов
	Технический отчет представить в соответствии с календарным планом к договору и регламентом, установленным в п. 14 настоящего Задания. Все материалы должны быть представлены как в виде бумажных носителей, так и в электронном виде, формат файлов dwg (AutoCad), doc и файлы сканированные с подписями (в формате pdf). Материалы на бумажные носители передаются в 3-х экземплярах. Форматы чертежей должны соответствовать требованиям ISO-9001. Электронная копия комплекта документации передается на USB-флеш-накопителе в 1-м экземпляре. Информация должна быть структурирована согласно «Составу отчета». Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows.

	13.
	Требования к оформлению результатов контроля
	• Ежедневная фиксация замечаний в общем и специальных журналах работ;
• Выдача обязательных для исполнения Предписаний Генеральному подрядчику при выявлении брака и нарушений промбезопасности;
• Приостановка работ (путем официального уведомления Заказчика) в случае угрозы аварии или приписке невыполненных объемов;
• Освидетельствование скрытых работ с подписанием актов (АОСР) только после устранения всех замечаний.

	14.
	Состав и сроки сдачи отчетности Заказчику
	Еженедельно: отчет о ходе строительно-монтажных работ и качестве работ с фото фиксацией нарушений;
• Ежемесячно (до 25 числа): Подтверждение физических объемов, выполненных Генподрядчиком с надлежащим качеством работ в строгом соответствии с проектно-сметной документации с подписанием форм КС-2 и КС - 6А.;
• Итоговый отчет: после завершения всех работ на объекте.

	15.
	Участие в финансовом контроле и подтверждении объемов (форма КС-2)
	• Исполнитель осуществляет обязательный физический (инструментальный) обмер и проверку объемов фактически выполненных Генеральным подрядчиком СМР за отчетный период;
• Исполнитель выполняет сверку предъявленных Подрядчиком объемов работ в актах формы КС-2 и журналах КС-6а на предмет соответствия проектным решениям, сметной документации и фактически выполненным объемам на объекте;
• Подписание Исполнителем актов выполненных работ по форме КС-2 является обязательным условием для принятия этих документов Заказчиком к оплате. Подписание документов «авансом» или на невыполненные объемы запрещено;
• Исполнитель несет финансовую и персональную ответственность за подтверждение завышенных или фактически не выполненных Подрядчиком объемов работ.

	16.
	Требования к исполнительной документации и сопровождение проверок
	Участие в работе комиссионных проверок качества работ.

Участие в технических совещаниях по капитальному строительству объекта по заданию Заказчика.

Проверка и подписание исполнительно-технической документации, предъявляемой строительным подрядчиком приемочным комиссиям, с выдачей справки о соответствии технической документации требованиям действующей НТД. Вести накопительный учет исполнительной документации, предъявляемой к ежемесячному выполнению. По окончании срока оказания услуг передать весь комплект исполнительной документации Заказчику по реестру.

Участие в работе комиссий по производству приемочных испытаний объекта капитального строительства.

Проверку документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.), удостоверяющей качество используемых при капитальном строительстве конструкций, изделий, материалов, на соответствие нормам, правилам (в т.ч. проектным решениям).
Освидетельствование и оценку, совместно с Генподрядчиком, выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ.
Осуществление входного контроля, совместно с представителями Генподрядчика, оборудования, материалов и конструкций, поступающих на площадки капитального строительства, а также контроль за погрузочно-разгрузочными работами при доставке их на строительную площадку, складированием и подачей для производства Работ с составлением соответствующих актов.
Контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации.
Участие в проверках и контрольных обмерах, проводимых органами государственного и ведомственного надзора, Заказчика.

Контроль выполнения Генподрядчиком указаний и предписаний органов надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ и Объектов в целом.
Извещение органов контроля и Заказчика о всех случаях аварийного состояния на Объекте капитального строительства и несчастных случаях.

	Приложения: Генеральный план



Согласовано: 
Главный инженер                                                
АО «Саханефтегазсбыт» 																							__________________          А.Н. Нифонтов

Заместитель генерального директора		
по капитальному строительству, 
имущественным и земельным вопросам
АО «Саханефтегазсбыт»	                       __________________	           А.П. Федоров

Начальник Управления 
капитального строительства                                               
и земельно-имущественных
отношений
АО «Саханефтегазсбыт»                        _________________            В.В. Макаров
                             

	 «Заказчик»
Генеральный директор


_____________________ /В.Н. Лебедев/
м.п.
	«Исполнитель»
_________________________


______________________ / ________________ /
м.п.





	Приложение №2
к Договору подряда №СНГС-УКСиЗИО_______

	                                                                                                                        от «___» _______2026 г.



ФОРМА НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ 
	
	Дата выдачи
	

	
	Номер независимой гарантии 
	

	Информация о гаранте, принципале, бенефициаре

	
	
	
	Коды

	Полное наименование гаранта
	» 
	ИНН
	

	
	
	КПП
	

	
	
	БИК 
	

	Идентификационный код гаранта
	
	
	

	Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта
	
	по ОКТМО 
	

	
	
	
	

	Полное наименование принципала
	
	ИНН 
	

	
	
	КПП 
	

	Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала
	
	по ОКТМО 
	

	
	
	
	

	Полное наименование бенефициара
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ"
	ИНН
	1435115270

	
	
	КПП
	143501001

	Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара
	677000, Саха /Якутия/, Якутск, Чиряева, дом 3
Телефон: -
e-mail: oil@ynp.ru
	по ОКТМО
	98701000001

	Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия

	Номер извещения об осуществлении закупки
	
	
	

	Предмет договора 
	Место для ввода текста.
	
	

	Условия независимой гарантии

	Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее - сумма независимой гарантии)
	
	
	

	Наименование валюты
	Российский рубль
	по ОКВ 
	

	Срок вступления независимой гарантии в силу 
	
	
	

	Срок действия независимой гарантии
	
	
	



1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала:
· по выплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом;
· по возмещению убытков, понесенных Бенефициаром в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Контракту;
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: _________
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ____________.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:
а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;
б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.
15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

Уполномоченное лицо гаранта

	Доверенность  
	
	     
	
	
	
	

	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	

	
	Лист N
	1 (Один)

	
	Всего листов
	1 (Один)



Приложение №3
к Договору подряда №СНГС-УКСиЗИО-_______
от «____» __________ 2026 г. 

АКТ
ПРИЁМКИ- СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №______
от «____» _______________ 20____ г.

АО «Саханефтегазсбыт», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Лебедева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнителем» с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
В период с «__» _______ 20__ по «__» _______ 20__ г. Исполнителем были оказаны следующие услуги по договору возмездного оказания услуг № _______ от «__» _______ 20__ г. (далее - Договор).

	№
	Задание (№, дата)
	Период оказания услуг
	Материалы, направленные с заданием
	Представитель Заказчика, направивший задание
	Представитель Исполнителя, выполнивший задание
	Содержание услуги (перечень действий)
	Результат оказания услуг
	Характеристики услуг, результата услуг (объем, количество часов, листов, размер файла, иное)

	
	
	Дата получения задания
	Дата выполнения задания
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Работы сдал:
Исполнитель:
_________________________/___________/
«_____»__________________20___ г.
М.П.
	Работы принял:
Заказчик:
_____________________/________________/ 
«____»_____________________20___ г.
М.П.



	«Заказчик»
Генеральный директор

_____________________ /В.Н. Лебедев/
м.п.
	«Подрядчик»
_________________________

______________________ / ________________ /
м.п.





4. Порядок проведения закупки. Инструкции по подготовке Заявок
[bookmark: _Toc322017042][bookmark: _Toc322017055]4.1. Общий порядок проведения закупки
4.1.1. [bookmark: _Toc322017046]Закупка проводится в следующем порядке:
а) публикация Извещения о проведении закупки (подраздел 4.2.);
б) предоставление Документации о закупке Участникам (подраздел 4.3.);
в) подготовка Участниками своих Заявок, разъяснения и изменение Заказчиком Извещения/Документации о закупке (подраздел 4.4.);
г) требования к Участникам (подраздел 4.5.);
д) подача Заявок и их прием (подраздел 4.6.);
е) изменение условий Заявки (подраздел 4.7.);
ж) открытие информации с Заявками Участников (подраздел 4.8.);
з) оценка Заявок Участников (подраздел4.9.);
и) проведение переторжки (подпункт 4.9.3.5.); 
к) определение Победителя закупки (подраздел 4.10.);
л) уведомление Участников о результатах закупки (подраздел 4.11.);
м) заключение Договора (подраздел 4.12.);
н) обеспечение исполнения обязательств по договору (подраздел 4.13.).
4.2. [bookmark: _Toc322017043]Публикация Извещения о проведении закупки
4.2.1. Извещение о проведении закупки в электронной форме размещается в единой информационной системе, на ЭП и на сайте Заказчика в порядке, указанном в пункте 1.1. настоящей Документации о закупке.
4.3. [bookmark: _Toc322017044]Предоставление Документации по закупке Участникам
4.3.1. [bookmark: _Toc322017045]Документация о закупке размещается в единой информационной системе, на ЭП и на сайте Заказчика вместе с Извещением об осуществлении закупки.
4.3.2. Участники могут также получить Документацию о закупке в порядке, указанном в Извещении о проведении закупки.
4.4. Подготовка Заявок
4.4.1. [bookmark: _Toc322017047]Общие требования к Заявке
4.4.1.1. Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящей документации о закупке и должны содержать следующее:
      а) Заявку на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке (подраздел 5.1.);
      б)  	Сведения о наличии собственных ресурсов Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке (подраздел 5.2.);    
      в) Сведения об опыте работы Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке (подраздел 5.3.);    
      г)  Анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке (подраздел 5.4.);
      д)  Справку об отсутствии признаков крупной сделки по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке (подраздел 5.5.);
      е) Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по закупке (п.п. 4.5.2.2 настоящей Документации) предоставляются одновременно с Заявкой. 
 4.4.1.2. Заявка на участие в закупке и Приложения к ней (п.п. «а»-«д» п. 4.4.1.1) должны быть подписаны уполномоченным лицом Участника / Лидером коллективного участника, что удостоверяется документом в соответствии с п.п. «б» п. 4.5.2.2. и заверены, печатью (если имеется) Участника / Лидера коллективного участника.
[bookmark: _Toc322017048]4.4.1.3 Заявка и Приложения к ней (п.п. «а»-«д» п. 4.4.1.1) должны быть отсканированными оригиналами документов.
4.4.1.4. При отсутствии Заявки на участие в закупке (п.п. «а» п. 4.4.1.1), остальные документы, предоставленные Участником, не подлежат рассмотрению, и такой Участник считается не подавшим Заявку на участие в закупке.
4.4.2. Требования к сроку действия Заявки
4.4.2.1. Заявка (Форма 1) должна действовать в течение срока, указанного Участником. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 45 (сорок пять) календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи Заявок. 
4.4.3. [bookmark: _Toc322017049]Требования к языку Заявки
4.4.3.1. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке. 
4.4.4. [bookmark: _Toc322017050]Требования к валюте Заявки
4.4.4.1. Все суммы денежных средств, указанные в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях.

4.4.5. [bookmark: _Toc322017051]  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок
4.4.5.1.  Заявка направляется посредством функционала электронной площадки, указанной в п. 1.1. настоящей Документации. 
4.4.5.2.  Заявка должна быть направлена не позднее даты и времени, указанного в Извещении о проведении закупки. 
Дата начала подачи Заявок: 05.08.2026 года.
Дата и время окончания подачи Заявок и открытие доступа к Заявкам: 09:00 (время местное) 21.08.2026 года.
4.4.6. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участниками разъяснений положений Документации о закупке
4.4.6.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику на адрес Общества, электронный адрес, указанный в извещении, либо в случае проведения закупки в электронной форме через электронную торговую площадку официальный запрос о даче разъяснений положений Извещения о проведении закупки и (или) Документации о закупке, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
4.4.6.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений Документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Документации о закупке: 16:30 (время местное) 20.08.2026 года.
4.4.6.3. Разъяснения положений документации о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений.
4.4.6.4. Разъяснения положений Документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
4.4.7.  Изменение Извещения о проведении закупки и Документации о закупке, отмена закупки
4.4.7.1. Организатор закупки по собственной инициативе или в ответ на запрос о разъяснениях закупочной документации потенциального участника, с согласования руководства Общества, вправе в любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в закупке, в порядке внести изменения в извещение о проведении закупки и закупочную документацию, в том числе продлить срок окончания подачи заявок, при этом не допускается изменение предмета закупки.
4.4.7.2.  Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 
4.4.7.3.  В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее 4-х (четырех) рабочих дней.
4.4.7.4  Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке. 
     Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения в виде отдельного информационного листа.
     По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
4.4.8 Дата рассмотрения Заявок Участников и подведение итогов закупки.
4.4.8.1. Дата рассмотрения Заявок (ориентировочно): 21.08.2026 года  
[bookmark: _GoBack]4.4.8.2. Дата подведения итогов закупочной процедуры (ориентировочно): 21.08.2026 года
4.4.9. Требования к представлению Заявки
4.4.9.1.  Все требуемые документы в составе Заявки в соответствии с условиями настоящей Документации должны быть предоставлены Участниками через ЭП в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника и прилагаться Участником к Заявке.
4.4.9.2.  Все файлы должны быть в доступном для прочтения формате: не должны иметь защиты от их открытия и печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно, какие документы в этом файле находятся.
4.4.9.3.  Цена договора, размещенная на сайте ЭП не должна противоречить цене договора указанной прописью в Заявке Участника (п.п.5.1. Документации). 
4.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
4.5.1. Требования к Участникам
4.5.1.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Кроме этого, участником закупки может быть коллективный участник – объединение нескольких юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей выступающих на стороне одного участника закупки. Любые такие объединения (коллективный участник) должны подтверждаться на основании договора, соглашения или ином правоустанавливающем основании.
       При этом участник либо коллективный участник закупки, утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в закупочной процедуре.
4.5.1.2.  Заявка на участие в закупке должна полностью соответствовать каждому и установленных настоящей Документацией требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации о закупке являются минимально допустимыми.
4.5.1.3.      Чтобы претендовать на участие в данной процедуре закупки и на право заключения Договора, Участник, (а в случае подачи заявки коллективным участником – как лидер коллективного участника, так и каждый из членов коллективного участника) должен полностью соответствовать следующим требованиям:
       а) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 No281-ФЗ «О
специальных экономических мерах и принудительных мерах» Участник закупки не
должен являться юридическим или физическим лицом, включенным в перечень,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 No851 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. No252», в
отношении которого применяются специальные экономические меры,
предусмотренные п.п. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. No 252, либо
являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
      Представление информации или документов, подтверждающих о соответствии
участника закупки вышеуказанному требованию, не требуются.
      б) участник закупки (а в случае подачи заявки коллективным участником - каждый из членов коллективного участника) обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. Лидер коллективного участника должен быть уполномочен договором, соглашением или иным правоустанавливающим документом подписанным всеми членами коллективного участника на представление их интересов в проводимой закупке;
     в) отсутствовать сведения об Участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков (РНП);
     г) не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
     д) не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
     е) деятельность участника процедуры закупки задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды должна отсутствовать или не превышать 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов;
ж) участник закупки должен соответствовать всем обязательным требованиям, согласно п. 2.9:  
- по пп. 2.9.1 и 2.9.4 п. 2.9 Технического задания в случае, если Заявку подает Коллективный участник, должен соответствовать минимум один член Коллективного участника; по пп. 2.9.2 (включая п. 2.9.2.1) и 2.9.3 члены Коллективного участника могут соответствовать требованиям в совокупности. При этом средства измерений и оборудование могут принадлежать разным членам Коллективного участника, а передвижная испытательная лаборатория и заключение о состоянии измерений должны относиться к одному члену Коллективного участника.

4.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям.
4.5.2.1. Участник закупочной процедуры должен направить документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям в соответствии с п.п. 4.6. настоящей Документации. 
4.5.2.2. Документами, подтверждающими соответствие Участника вышеуказанным требованиям, являются сканированные с оригинала: 
      а) Устав в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа, заверенный печатью организации;
      б) документы о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.); если Заявка подписывается представителем Участника по доверенности, то к Заявке прилагается оригинал доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность представителю;
      в) бухгалтерский баланс вместе с отчетами о прибылях и убытках - формы № 1 и № 2 за 2025 год. Баланс предоставляется с отметкой ИФНС (в случае сдачи баланса в бумажной форме) или с приложением квитанции ИФНС о приеме либо с электронной отметкой ИФНС (в случае сдачи в электронной форме);
      г) декларацию по НДС за последний отчетный период. Декларация предоставляется с отметкой ИФНС (в случае сдачи в бумажной форме) или с приложением квитанции ИФНС о приеме либо с электронной отметкой ИФНС (в случае сдачи в электронной форме) (если Участник плательщик налога на добавленную стоимость);
      д) декларацию (патент и т.д.) за последний отчетный период при применении Участником упрощенной или иной системы налогообложения (если Участник в соответствии НК РФ не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость). Декларация предоставляется с отметкой ИФНС (в случае сдачи в бумажной форме) или с приложением квитанции ИФНС о приеме либо с электронной отметкой ИФНС (в случае сдачи в электронной форме); 
      е) отчет "Расчет по страховым взносам" за последний отчетный период с отметкой ИФНС (в случае сдачи в бумажной форме) или с приложением квитанции ИФНС о приеме либо с электронной отметкой ИФНС (в случае сдачи в электронной форме). В случае если Участник закупки не уплачивал страховые взносы, то предоставить отчеты по форме ЕФС-1 подраздел 1.1 с электронной отметкой СФР на каждого специалиста (п.2.9.3.);
     ж) документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или в случае, если сделка согласно законодательству, не является для Участника крупной – справку в соответствии с формой из раздела 5 Документации;
           Примечание: Таковыми документами являются: 
· для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки самостоятельно;
· для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
· для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»];
      На основании ч. 7 ст. 46 Закона N 14-ФЗ положения настоящего пункта Документации не применяются к Обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества; 
з) оригинал справки ИФНС по месту регистрации о сумме задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды, полученная в налоговом органе (с отметкой ИФНС) или справку ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов и т.д., с приложением (в случае наличия задолженности) справки о наличии на дату формирования справки положительного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, полученные автоматизировано через систему электронной отчетности и документооборота. Справки должны быть предоставлены в формате .pdf и датированы не ранее 15 (пятнадцати) дней до дня приглашения к участию в закупке;
       и) Документ, подтверждающий владение испытательным и измерительным оборудованием на праве собственности, по договору аренды или на ином законном основании. По каждому средству измерений и оборудованию, которые Участник планирует использовать при выполнении работ по договору (в соответствии с п. 2.9.2, п. 2.9. Формы 2), представляются паспорт (руководство по эксплуатации) и сведения о действующей поверке (свидетельство о поверке);
          к) документ, подтверждающий образование и квалификацию (диплом / удостоверение / протокол /свидетельство / сертификат / выписка и т.п.) сотрудников, которые будут выполнять работы по договору) (п.п. 2.9.3 п.2.9, форма 2);
         л) документы, подтверждающие трудовые взаимоотношения с сотрудниками (трудовые договоры, извлечения из трудовых книжек (лист с указанием ФИО и последний лист с последней записью) сотрудников или договора гражданско-правового характера), которые будут выполнять работы по договору (п.п. 2.9.3 п.2.9, форма 2);
    м) заключенные договоры на выполнение строительного контроля на объектах, и документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ) (п.п. 2.9.4 п.2.9, форма 3);
    н) Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства с правом выполнять работы в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ). Участник закупки должен иметь:
Уровень ответственности в компенсационном фонде возмещения вреда — не ниже третьего;
Уровень ответственности в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств — не ниже третьего.
4.5.2.3. В случае, если Заявку на участие в закупке подает Коллективный участник, лидеру Коллективного участника необходимо предоставить дополнительно следующие документы:
      а) договор, соглашение или иной правоустанавливающий документ, подписанный всеми членами коллективного участника, которым он уполномочен на представление их интересов в проводимой закупке (включая право подписания и подачи Заявки на участие в закупке (форма 5.1), взаимодействие с Заказчиком, право заключения договора по итогам данной закупки). 
      Такой договор, соглашение или иной правоустанавливающий документ также должен включать в себя:
- положение о закреплении намерения каждого члена коллективного участника исполнить договор по итогам закупки;
- положение о сроке действия документа;
- положение о том, что при победе по итогам закупки изменение договора о коллективном участии допускается только по согласованию с Заказчиком;
- положение о солидарной ответственности перед Заказчиком по обязательствам, связанным с исполнением договора.

4.6. Подача Заявок и их прием.  
4.6.1. Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в Документации о закупке через ЭП с использованием функционала ЭП, указанной в Документации и Извещении о проведении закупки. 
4.6.2. Участники при оформлении Заявки через ЭП должны использовать формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей Документацией. Правила передачи Заявок через ЭП определяются регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором данной системы
4.6.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке, в любое время с момента размещения извещения о проведении закупки до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
4.6.4. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие в закупке, при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не удалены, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

4.7. Изменение условий Заявки и отзыв Заявки
4.7.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление заказчику или оператору ЭП.
4.7.2. Правила отзыва или внесения изменений в Заявку через ЭП определяются регламентом данной ЭП. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором ЭП. 
4.8. Открытие поступивших Заявок Участников закупки
4.8.1. В день, час и месте, указанным в извещении о проведении закупки, ЭП проводит открытие доступа к поступившим электронным документам с Заявками в порядке, предусмотренном регламентом ЭП.

[bookmark: _Toc322017061]4.9. Закупочная комиссия. Отбор и оценка Заявок
4.9.1. [bookmark: _Toc322017062]Общие положения
4.9.1.1. [bookmark: _Toc322017063]Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки.
4.9.1.2. Рассмотрение Заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами) привлеченными комиссией для участия в процедуре закупки.
4.9.1.3. Рассмотрение Заявок включает этап отбора заявок (пункт 4.9.2.) и этап оценки заявок (пункт 4.9.3.).
4.9.1.4. Этап отбора заявок совмещается с этапом оценки заявок, при этом составляется единый протокол заседания закупочной комиссии рассмотрения заявок и подведения итогов закупки. Заявки Участников, которым отказано закупочной комиссией в допуске к участию в закупке и признанные отклоненными, не подлежат оценке.
4.9.1.5. Общий рекомендованный срок проведения заказчиком этапов отбора и оценки заявок должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам. Данный срок может быть продлен инициатором закупки или закупочной комиссией с пересмотром сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в случае необходимости.
4.9.2. Этап отбора Заявок 
4.9.2.1. Отбор участников конкурентной закупки проводится из числа участников закупки, своевременно подавших заявки на участие в закупке. В рамках отбора экспертная группа проверяет поданные заявки на соответствие установленным требованиям в Извещении и закупочной Документации:
а) правильность оформления заявки; 
б) соответствие участника требованиям, установленным в закупочной документации;  
в) предоставление, действительность и достоверность документов, требуемых закупочной документацией;
г) содержат предложения о продукции, условиях договора, не соответствующие предмету договора, техническим, коммерческим требованиям настоящей Документации;
д) соответствие данных, указанных в заявке (оферте) приложенным к заявке документам, и в случае если процедура проводится в электронной форме - данным указанным на электронной площадке;
е) не превышение цены предложения Участника начальной (максимальной) цены договора.
4.9.2.2.  В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в Заявке на участие в закупке и приложениях к ней, информацию о достоверности указанных сведений.
4.9.2.3.  При проведении отборочного этапа закупочная комиссия может направить запросы участникам процедуры закупки (при этом, не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам):
- о разъяснениях положений заявок и предоставлении не представленных документов или представленных в нечитаемом виде. При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов или разъяснений, направленных на изменение существенных частей заявки на участие в конкурентной закупке, а именно на изменение коммерческих условий такой заявки (предмета закупки, цены договора, сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг)).
- об исправлении арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе отборочного этапа, с обязательным получением согласия участника с таким исправлением, и направлении исправленных документов. При этом применяются следующие правила: 
- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена;
- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена; 
 - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.
4.9.2.4.  При проверке правильности оформления Заявки закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Заявки. Закупочная комиссия с согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.
4.9.2.5. Закупочная комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении цен, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных остальными участниками цен более чем на 20% (двадцать процентов), в том числе и по результатам переторжки, имеет право запросить обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета.  В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований заявка такого участника закупки отклоняется. 
4.9.2.6.   По результатам проведения отборочной стадии закупочная комиссия также имеет право отклонить Заявки, которые:
а) поданы Участниками, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, если закупка проводится только среди СМСП;
б) не отвечают требованиям настоящей Документации к оформлению; 
в) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;
г) поданы Участниками, не предоставившими документы (в т. ч. частично), требуемые настоящей Документацией, либо представленные документы недействительны, содержат недостоверные сведения, в том числе о стране происхождения товара;
д) содержат предложения о продукции, условиях договора, не соответствующие предмету закупки, техническим, коммерческим требованиям настоящей Документации;
е) содержат данные, не соответствующие приложенным документам, и в случае если процедура проводится в электронной форме – данным, указанным на ЭТП;
ж) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник;
з) содержат цену предложения Участника, которая превышает установленную начальную (максимальную) цену договора.
и) поданы Участниками, которые не предоставили обеспечение заявки, если такое требование содержится в Документации.
4.9.2.7. В случае если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому из следующих условий:
а) в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50 %;
б) одна из компаний владеет более чем 50 % другой;
в) исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая Заявка, в противном случае закупочная комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.
4.9.2.8.  В случае, если заявки потенциальных участников закупки и сами такие участники соответствуют всем требованиям Документации данные потенциальные участники допускаются к участию в закупке и признаются участниками закупки, при этом их заявки подлежат обязательной дальнейшей оценке.
4.9.2.9. Если на участие в закупке была подана только одна Заявка и Участник, подавший ее соответствует требованиям Документации о закупке или решением закупочной комиссии признан соответствующим требованиям Документации о закупке только один Участник, оценка по критериям не производится, а такой Участник признается единственным поставщиком и обязан по требованию Заказчика подписать договор по итогам закупки.
4.9.2.10. Решение об отклонении или о допуске Заявки Участника к участию в закупке принимается членами закупочной комиссии на основании рабочих материалов экспертной группы, путем голосования с фиксацией результатов в протоколе.
4.9.2.11. Конкурентная закупка признается несостоявшейся по следующим причинам:
а) в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке;
б) в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены;
в) в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка;
г) в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;
д) в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки.
       При этом Заказчик обязан заключить договор с единственным участником конкурентной закупки.   В случае отсутствия участников принять решение о прямой закупке на основании пункта 14.3.2 Положения о закупке или повторно провести закупочную процедуру.

4.9.3. Этап оценки Заявок
4.9.3.1. Национальный режим.
    На основании пп. «м» п. 4 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» запрет, ограничение, преимущество не распространяются на настоящую закупку. 
     На основании подпункта «л» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» применяется минимальная обязательная доля.     
4.9.3.2. Оценка Заявок Участников производится на основании указанных ниже критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации по закупке.
	№ п/п
	Критерий
	Порядок оценки
	Значимость критериев
оценки заявок

	
	
	
	%
	коэффициент

	1. Ценовой критерий
	
	

	11.1

	Цена договора

	Оценка по критерию производится по данным, указанным в Заявке Участника (форме 1 Документации)
Оценка определяется по формуле: 
ЦБ i = Ц min / Ц i х 10
где:
[image: ] - ценовое предложение Участника закупки, Заявка которого оценивается;
[image: ] - минимальное ценовое предложение из сделанных участниками закупки
	  60%
	0,60

	
	
	
	от 1 до 10 баллов








	2. Неценовые критерии
	

	32.1
	






Опыт выполнения работ по   строительному контролю
	Оценка по критерию производится по стоимости выполненных работ за 2023-2026 гг. на основании сведений, указанных в Сведениях об опыте работы Участника (форма 5.3 Документации) и представленных актов выполненных работ п.п. «м» п.4.5.2.2.
Оценка определяется по формуле: 
ЦБi = Цi / Цmax х 10
где:
[image: ] - стоимость выполненных работ Участника закупки, Заявка которого оценивается;
Цmax - максимальная стоимость выполненных работ из сделанных участниками закупки

Особенности оценки заявки коллективного участника: опыт членов коллективного участника оценивается по данному критерию в совокупности.
	25%       
	0,25

	
	
	
	от 1 до 10 баллов

	22.3
	Численность сотрудников Участника, которые будут выполнять работы по договору
	Оценка по критерию производится по данным, указанным в Сведениях о ресурсах Участника (форма 5.2 Документации) и представленных документов по п.п. «к», «л» п.4.5.2.2:


- 4-5 сотрудника
- 6 сотрудников и более
Особенности оценки заявки коллективного участника: опыт членов коллективного участника оценивается по данному критерию в совокупности.
	15%
	0,15

	
	
	
	5 баллов
10 баллов

	Совокупная значимость всех критериев 	
	100%
	1


4.9.3.3.   Для оценки Заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке, который рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки Заявки, установленному в настоящей документации, умноженных на их значимость по формуле:
Rsum i =  (R1iх  K1i) + … + (Rni  х  Kni)  где:
Rsumi – итоговый рейтингi-ого предложения;
R1i     - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по критерию 1;
K1i     - коэффициент значимости критерия 1;
и т.д. по всем критериям
      Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критерию. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
      Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчета рейтинга применяется коэффициент значимости, равный значению критерия в процентах, деленному на 100.
4.9.3.4.  Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в закупке сопоставляет и ранжирует заявки, присваивая каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора (большее количество баллов), присваивается первый номер. Победителем признается участник закупки, занявший первое место по итогам ранжирования. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия. 
4.9.3.5. В ходе проведения оценки Заявок закупочная комиссия вправе принять решение о предоставлении Участниками окончательных ценовых предложений, т.е. о проведении переторжки - переговоров с Участниками о добровольном снижении цены договора путем понижения ранее направленной цены лота, указанной в заявке без изменения остальных условий. 
      В случае принятия закупочной комиссией решения о проведении переторжки, Участники подают в назначенное закупочной комиссией время, улучшенное ценовое предложение на электронной площадке без дополнительных приложений. Участники должны самостоятельно отслеживать появление приглашения электронной площадки на этап переторжки. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения Участниками соответствующей информации.
      По решению закупочной комиссии, в случае технических сбоев на ЭП, переторжка может быть проведена путем направления Участниками улучшенных ценовых предложений в назначенное закупочной комиссией время на электронный адрес Заказчика, указанный в п. 1.1.1. настоящей Документации, по каждому лоту, оформленные в соответствии с подразделом 5.1. настоящей Документации, после официального приглашения Заказчиком на этап переторжки.
     Предложения Участника закупки по увеличению цены, указанной в первоначальной Заявке на участие в закупке, не рассматриваются, данный Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким ценовым предложением, и Заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.
[bookmark: _Ref175752415][bookmark: _Toc261535088][bookmark: _Toc262557844][bookmark: _Toc344124423]     После проведения переторжки лучшая Заявка определяется в порядке, установленном для данной закупки, согласно п.п. 4.9.3.2
4.10. Определение Победителя закупки 
4.10.1 Закупочная комиссия на заседании определяет Победителя закупки. Победителем признается участник закупки, предложивший, по мнению членов закупочной комиссии и результатам оценки, лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в настоящей Документации. Участник закупки, признанный Победителем закупки обязан в порядке и сроки, указанные в закупочной документации подписать договор на основании протокола рассмотрения заявок и подведения итогов закупки. При уклонении Победителя закупки от заключения Договора обязанность заключения Договора переходит к Участнику закупки, занявшему второе место в соответствии с результатами ранжирования Заявок (п.4.9.3.4).
4.10.2 Решение закупочной комиссии по определению Победителя закупки и Участника закупки, занявшего второе место, отражается в протоколе заседания комиссии.
4.11 [bookmark: _Toc322017067][bookmark: _Toc322017066]Уведомление Участников о результатах закупки
4.11.1  Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой информационной системе, на электронной торговой площадке не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов, при этом датой подписания считается дата подписания протокола всеми членами закупочной комиссии, проставленная под подписью председателя закупочной комиссии. Также протокол размещается на сайте Общества.
4.11.2  Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов закупки должен содержать следующие сведения: 
1) место, время и дата проведения заседания закупочной комиссии;
2) наименование предмета закупки;
3) информация о присутствующих и отсутствующих членах закупочной комиссии;
4) информация о запросе от участников конкурентной закупки разъяснения положений заявок или представление поясняющих/недостающих документов, и результатов таких запросов, если по решению комиссии делались такие запросы;
5) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
6) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
8) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
9) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;
10) Сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
11) дата подписания протокола.
4.12. Заключение Договора
4.12.1 Договор со стороны Заказчика подписывается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств по договору. Обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предъявлено таким участником закупки одновременно с договором, подписанным со своей стороны, и будет находиться у Заказчика до момента исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору перед Заказчиком. 
Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки в следующем порядке:
- в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик направляет Победителю, составленный в соответствии с проектом договора (раздел 3 настоящей Документации) по электронной почте с «уведомлением о доставке» на электронный адрес, указанный в анкете Участника. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения Участником договора, направленного на электронный адрес, указанный в анкете Участника;
- в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения Победителем (дата «уведомления о доставке»), Победитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны договор по электронной почте на адрес Заказчика kav@ynp.ru, а также предоставляет обеспечение исполнения договора.
- в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчик направляет Победителю, подписанный со своей стороны договор. 
Подписание оригинальных экземпляров договора стороны обязуются осуществить в течение 30 (тридцати) календарных дней, при этом Заказчик направляет два экземпляра оригинала договора Победителю после подписания договора в сканированном виде.
4.12.2 В случае, если Участник, признанный Победителем закупки, уклонился от заключения договора, Заказчик заключает договор с Участником, заявка которого в соответствии с результатами проведения закупки получила второй порядковый номер, согласно протоколу подведения итогов. В этом случае Договор с Участником, занявшим второе место, подписывается в том же порядке и те же сроки, по истечении срока подписания Договора с Победителем или от даты официального отказа Победителя от подписания договора. В случае уклонения от подписания договора участника, занявшего второе место, организатор закупки вправе обратиться с предложением о заключении договора к участнику, занявшему третье место и так далее.
4.12.3. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе Заявки Участника, признанного Победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товара после подведения итогов закупки (определения Победителя), но до момента подписания договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким Участником.
4.12.4. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
4.12.5. Договор заключается путем объединения исходного проекта договора, приведенного в закупочной документации, и условий заявки Победителя закупки с учетом преддоговорных переговоров, в случае их проведения.
4.12.6. Преддоговорные переговоры допускаются:
1. по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;
1. по изменению объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и без увеличения цен за единицу продукции (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены закупочной документацией, но не более чем на 30% (тридцать процентов);
1. по сокращению сроков выполнения договора;  
1.  направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации и заявке Участника, с которым принято решение заключить договор;
1.  направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения претензии (разногласий) Участника закупочной комиссией Общества или в Федеральной антимонопольной службе РФ.
     Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу Участника, с которым принято решение заключить такой договор, запрещаются.
     Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым Заказчиком и Победителем закупки. Заказчик размещает на официальном сайте ЕИС информацию о результатах преддоговорных переговоров, если в их ходе поменялись объем, цена или срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении, закупочной документации и заявке Победителя закупки.
4.12.7. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в закупочной комиссии или Федеральной антимонопольной службе, а также в случае, указанном в п. 4.12.2, сроки выполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней рассмотрения жалобы сверх нормативного срока.
4.12.8. Заказчик направляет заявление о включении сведений об Участнике закупки, уклонившимся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договор по решению суда расторгнут в связи с существенным нарушением ими договора, в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.
      Также в случае уклонения Участника от заключения договора Заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько из следующих действий:
- обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения; 
[bookmark: _Ref297565397]-  заключить Договор с другим Участником, занявшим следующее место по итогам проведенного ранжирования, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его Заявки;
-  провести повторную процедуру закупки;
[bookmark: _Ref310532857]-  отказаться от заключения договора и прекратить процедуру закупки.
4.12.9. Участником закупки, уклонившимся от заключения договора, считается:
· Победитель закупки, который в определенный Документацией срок не предоставил подписанный со своей стороны договор;
· Победитель закупки, который отказался от предоставления обеспечения договора (если такое требование установлено в Документации о закупке);
· Участник, заявка которого получила второй порядковый номер, который в определенный Документацией срок не предоставил подписанный со своей стороны договор, в случае если Победитель уклонился от подписания договора;
Участник, заявка которого получила второй порядковый номер, который отказался от предоставления обеспечения договора (если такое требование установлено в Документации о закупке), в случае если Победитель уклонился от подписания договора.

4.13. Обеспечение исполнения обязательств по договору
4.13.1. Для заключения договора Участник обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору, которое гарантирует следующие обязательства Участника:
- по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, 
- обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), и иных долгов, возникших у Участника перед Заказчиком,
- по возврату аванса.
4.13.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предъявлено Участником одновременно с договором, подписанным со своей стороны, и будет находиться у Заказчика до момента исполнения Участник всех обязательств по договору перед Заказчиком.
4.13.3. Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств или иной форме, предусмотренной действующим законодательством, по выбору Участника закупки. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% (пять процентов) от цены договора, заключенного по итогам проведенной закупки. Если в указанный срок, Участник не представил обеспечение, то Договор не заключается, а Участник закупки будет считаться уклонившимся от заключения договора.
4.13.4. Обеспечение должно быть действительным как минимум в течение срока действия договора плюс 30 (тридцать) календарных дней. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Участником всех своих обязательств по договору.
4.13.5. Обеспечение исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии.
4.13.5.1. В том случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также другим нормативным документом, действующим на территории Российской Федерации.
14.13.5.2. Банковская гарантия в обязательном порядке должна содержать обязательства Участника, указанные в п.4.13.1.и условие о разрешении споров и разногласий, возникающих в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
4.13.5.3. При любом изменении срока выполнения работ в сторону увеличения, Участник обязан предоставить Заказчику новую (взамен действующей) Банковскую гарантию исполнения Договора сроком действия до предполагаемой даты завершения работ, увеличенной на 90 (девяносто) дней. Такая новая банковская гарантия выполнения Договора должна быть предоставлена Заказчику до даты истечения срока действия действующей Банковской гарантии исполнения Договора, на ту же сумму, в той же валюте, и с теми же условиями, что и действующая банковская гарантия исполнения обязательств по договору.
4.13.6. Обеспечение исполнения обязательств по договору в виде залога денежных средств.
4.13.6.1. В том случае, если обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства должны быть перечислены в размере и на счет, указанный в Договоре до момента заключения Договора.
     Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения обязательств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перечисление денежных средств осуществлялось при помощи системы «Клиент-Банк»).
4.13.7. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от Участника, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Участником своих обязательств по Договору, Участник обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Договоре.
4.13.8. Залог прекращается в следующих случаях:
- вследствие прекращения, обеспеченного залогом обязательства по настоящему договору, в том числе его исполнением, и возвращаются Участнику в течение 10 (десяти) дней с момента подписания сторонами документов, в том числе подписания форм КС-2, КС-3, подтверждающих надлежащее исполнение Участником своих обязательств по договору в полном объеме (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и пр. и акта сверки по договору);
- вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику. 
4.13.9. В случае неисполнения Участником обязательств по договору:
- если обеспечение исполнения договора было в виде залога денежных средств, то указанные средства Участнику не возвращаются;
- если обеспечения исполнение договора было в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения договора.

5. Образцы основных форм документов, включаемых в Заявку
5.1. Заявка на участие в закупке (форма 1)

начало формы

«___»_______________ года
№________________________	

Генеральному директору
АО «Саханефтегазсбыт»
В.Н. Лебедеву 

Заявка
 на участие в запросе предложений в электронной форме
на выполнение работ по строительному контролю объекта «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт»

Изучив Извещение о проведении запроса предложений опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию, и принимая установленные в них требования и условия документации по запросу предложений,
_____________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
 ________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ по строительному контролю объекта «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» на условиях, изложенных в Документации по запросу предложений (Техническим заданием и Договором) и настоящим письмом направляет предложение

Лот__

	№ п/п
	Виды работ 
	№ этапа работ
	Стоимость договора,
без НДС, в руб. 

	1
	Выполнение работ по строительному контролю объекта
	1
	

	
	ВСЕГО:
	
	




Итоговая стоимость договора без НДС, руб._________________________________________
                                                                                                                                                       (прописью)
Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____» _________________года.

          Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ составляет 5 лет с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Исполнителем по Договору.
Подтверждаем, что предложенная цена договора включает в себя стоимость использования и привлечения оборудования (техники), необходимого для выполнения работ, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, в том числе стоимость материалов и оборудований кроме давальческих, а также прочие работы и затраты, связанные с выполнением работ и параметрами, определенными техническим заданием Заказчика, в том числе сумму командировочных расходов, расходы по страхованию, уплате налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей, страхование, уплату таможенных пошлин, других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по договору.        
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________________________________________
(Наименование Участника процедуры закупки)
подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО «Саханефтегазсбыт», зарегистрированному по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
Заявляем, что в отношении нашей организации:
       а) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков (РНП).
       б) не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
       в) 	деятельности не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
       г) 	по состоянию на _________________ задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды отсутствует или не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов.   
       д) не являемся юридическим/физическим лицом, включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 No851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. No252», в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные п.п. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. No 252, либо организацией, находящейся под контролем таких лиц.
      е) не являемся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
         В случае признания нашей организации победителем по данному лоту мы берем обязательства подписать договор на выполнение работ по строительному контролю объекта «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» и выполнить работы по выигранному лоту, в соответствии с предметом и условиями закупки согласно Документации о закупке и достигнутых договоренностей в полном объеме в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
Настоящая Заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Сведения о наличии собственных ресурсов Участника (форма 2); 
2. Сведения об опыте работы Участника (форма 3);
3. Анкета Участника (форма 4);
4. Справка об отсутствии признаков крупной сделки (форма 5);
5. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.п.4.5.2.2. Документации).
____________________________________
(подпись, М.П.)
__________________________________
        (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
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5.1.1. Инструкция по заполнению
5.1.1.1. Заявку на участие следует оформить на официальном бланке Участника на каждый заявленный лот отдельно. Участник присваивает Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. Заявка должна быть подписана, заверена печатью, указаны фамилия, имя, отчество подписавшего и должность.
5.1.1.2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
5.1.1.3. Участник должен указать стоимость лота цифрами в рублях без НДС, в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ.
5.1.1.4. Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям подпункта 4.4.2.1 Документации.
5.1.1.5. Участники, плательщики НДС, подают свои ценовые предложения без учета НДС, но в случае если Участник будет признан Победителем закупки и с ним будет заключен договор, расчеты по договору будут производиться с учетом НДС.





































5.2. Сведения о наличии собственных ресурсов (форма 2)
начало формы

Приложение № 1
к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________
	
Наличие средств измерения, которое будет использоваться 
для выполнения работ по договору 

	№ 
п/п
	Наименование, вид измерительного прибора
	Марка и модель
	Количество, шт.
	

Сведения о поверки
	Вид собственности с указанием даты и номера подтверждающего документа

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	



           
 С приложением подтверждающих документов, согласно п. «и» п.4.5.2.2 Документации


Список сотрудников, которые будут 
выполнять работы по договору

	№ 
п/п
	ФИО
	Должность
	Документ о трудовых взаимоотношениях (дата и номер)
	Документ об образовании/ квалификации (дата, номер и кем выдан)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	


        
          С приложением подтверждающих документов, согласно п. «к», «л» п.4.5.2.2 Документации


	


Руководитель организации ___________________________________________________
                                                                                      (подпись)
                 Печать

конец формы
5.2.1.    Инструкции по заполнению
5.2.1.1. Участник указывает дату и номер Заявки на участие в закупке (подраздел 5.1). Форма должна быть подписана, заверена печатью, указаны фамилия, имя, отчество подписавшего и должность. Файл оформить: 1.1. Приложение №1 по лоту №___дата ____. Сведения о строительной технике, Сведения о сотрудниках приложить в папку строго по порядку согласно таблице Формы 2 (1.1.1 Иванов И.И., 1.1.2. Петров П.П. и далее)
5.2.1.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.2.1.3. Участник предоставляет сведения о строительной технике, которые будут выполнять работы, в случае победы Участника в закупке, с приложением подтверждающих документов, согласно пп. «и» п.4.5.2.2 Документации.
5.2.1.4. Участник предоставляет сведения о сотрудниках, которые будут выполнять работы, в случае победы Участника в закупке, с приложением подтверждающих документов, согласно пп. «к», «л» п.4.5.2.2 Документации.



 






























5.3. Сведения об опыте работы Участника (Форма 3)
начало формы

Приложение 2 
к Заявке на участие в закупке
от «____»_____________ г. №__________



Сведения об опыте Участника на выполнение работ по строительному 
контролю на объектах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование объекта
	Год выполнения работ
	Стоимость по Договору, руб.
	
Номер и дата Договора, руб.

	
Документ подтверждающий выполнение работ (акт или формы КС3 и КС2)
	Заказчик

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	



с приложением документов, согласно требованиям п.п. «м» п. 4.5.2.2. Документации


Руководитель организации ___________________________________________________
                                                                           (подпись)
                                                                             Печать

	конец формы	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





5.3.1.	Инструкции по заполнению
5.3.1.1.	 Участник указывает дату и номер Заявки на участие в закупке (подраздел 5.1.). Файл оформить: 1.2. Приложение №2 по лоту №___дата ____.
5.3.1.2.	Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.3.1.3.	Сведения об опыте работы приводятся согласно таблице форма 3. Также могут быть приведены примечания и комментарии. Сведения об опыте приложить по отдельным папкам строго по годам (1.2.1 Опыт 2023г, 1.2.2. Опыт 2024 г, 1.2.3 Опыт 2025г. и так далее) выполнения работ/услуг. Каждый файл договора оформляется по виду работ по которому заключен договор, указать дату, пронумеровать строго в хронологическом порядке выполнения работ, нумерация которая сходится под пунктом Формы 3. Привязать акты выполненных работ и затрат к договорам по порядковым номерам (1. Договор, 1.1. Акт выполненных работ, 2. Договор, 2.1 Акт выполненных работ, 2.2. Акт выполненных работ….и так далее) 
5.3.1.4.	Участник в обязательном порядке прикладывает подтверждающие документы, согласно требованиям п.п. «м», п.4.5.2.2. Документации. При этом оценка по критерию «Опыт выполнения работ» будет производиться на основании представленных документов за период 2023-2026 гг.


5.4.  Анкета Участника (Форма 4)
начало формы

 Приложение 3
 к Заявке на участие в закупке 
 от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1. 
	Фирменное наименование Участника
	

	2. 
	Участники (акционеры, учредители) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех участников (акционеров, учредителей), с указанием доли в уставном капитале)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	Дата, место регистрации в качестве налогоплательщика, № и почтовый адрес органа в которой зарегистрирована организация (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
	

	5. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	6. 
	Адрес места нахождения
	

	7. 
	Почтовый адрес
	

	8. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	9. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета, корреспондентского счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	10. 
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	11. 
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	12. 
	Адрес электронной почты Участника
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности, контактного телефона, факса, электронной почты
	

	14. 
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	15. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности, контактного телефона, факса, электронной почты
	



____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы




























[bookmark: _Toc261535115][bookmark: _Toc262557871][bookmark: _Toc278971544][bookmark: _Toc322017076]5.4.1. Инструкция по заполнению
5.4.1.1. Участник указывает дату и номер Заявки на участие в закупке (подраздел 5.1.). Анкета должна быть подписана, заверена печатью, указаны фамилия, имя, отчество подписавшего и должность. Файл оформить: 1.3. Приложение №3 по лоту №___дата ____. Дополнительные документы нумеруются согласно по форме 4 в отдельную папку 1.3.1. Приложение к форме 4.
5.4.1.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.4.1.3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5.4.1.4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.








































[bookmark: _Toc465770142][bookmark: _Toc419208689][bookmark: _Toc418077958][bookmark: _Ref418004386]5.5. Справка об отсутствии признаков крупной сделки (форма 5)

начало формы

Приложение 4
к Заявке на участие в закупке 
от «____»_____________ г. №__________


Справка об отсутствии признаков крупной сделки 

      Настоящим подтверждаю, что сделка между АО «Саханефтегазсбыт»  и 

_____________________________________ 
(указывается наименование Участника и адрес)
 
на выполнение работ по строительному контролю объекта «Техническое перевооружение филиала «Хандыгская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт».
по Лоту № ___

на сумму _______________________ руб. 
(указывается сумма, на которую планируется заключить договор в соответствии с Заявкой по Лоту) 

не является крупной, поскольку:
_______________________________________________________________________________ (указываются причины, по которым сделка не является для Участника крупной).


____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы









5.5.1. Инструкция по заполнению
5.5.1.1 Участник указывает дату и номер Заявки на участие в закупке (подраздел 5.1.). Справка должна быть подписана, заверена печатью, указаны фамилия, имя, отчество подписавшего и должность. Файл оформить: 1.4. Приложение №4 по лоту №___дата ____.
5.5.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.5.1.3 Участники должны указать сумму цифрами в рублях в соответствии с Заявкой по каждому Лоту. Справку можно оформить одну на все заявляемые Лоты, по которым сделка не является для Участника крупной, перечислив сумму по каждому такому лоту.
5.5.1.4 Участник должен указать причину, по которой сделка не является для Участника крупной.
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